	1. Nazwa planowanego projektu

3. Modernizacja kotłowni i sieci przesyłowej cieplnej

	2. Kryteria kolejności realizacji

Spośród celów zawartych w Strategii Rozwoju Gminy Koczała za najważniejsze uznano zadania w zakresie ochrony środowiska naturalnego w celu zachowania wyjątkowych walorów przyrodniczych i krajobrazowych, następnie zadania polegające na tworzeniu korzystnych warunków do inwestowania i rozwoju już istniejących na terenie gminy podmiotów gospodarczych a w dalszej kolejności zadania wykorzystujące posiadane zasoby i warunki naturalne do rozwoju różnych form turystyki. Projekt Modernizacja kotłowni i sieci przesyłowej cieplnej w pełni realizuje przedstawione powyżej cele.

	3. Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego (lub innym dokumentem planowania przestrzennego)

Projekt zgodny ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Koczała

	4. Przewidywany czas realizacji projektu i podział na etapy – jeśli występują

	rok

kwartał
etapy
	2004
	2005
	2006
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	1. Modernizacja kotłowni i sieci przesyłowej cieplnej
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	5. Powiązanie projektu z innymi działaniami

i. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gminie Koczała;

ii. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Koczale na ul. Południowej, Szkolnej, Akacjowej;

iii. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do Dymina;

iv. Doprowadzenie wody do Ciemina;

v. Wykonanie instalacji sanitarnej dla m. Ostrówek i Starzno;

vi. Doprowadzenie wody do m. Załęże i Działek;

vii. Doprowadzenie wody do m. Zapadłe;



	6. Oczekiwane rezultaty

6.1.Wskaźniki produktu:

Materialnymi efektami realizacji przedsięwzięcia będą:

· Zamontowanie dwu kotłów wodnych o łącznej mocy 2,5 MW na zrębki,

· Zainstalowanie 28 węzłów cieplnych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej,

· Dwururowa sieć ciepłownicza wykonana w technologii rurociągów preizolowanych o dł. 1230 mb.

6.2.Wskaźniki rezultatu:

W wyniku realizacji projektu zmianie ulegnie:

· Zmniejszenie emisji pyłów do poziomu 15-20% sprzed modernizacji,

· Wyeliminowanie ze składu spalin związków siarki i węgla,

· Ograniczenie emisji ciepła z układu przesyłu i dystrybucji,

· Uzyskanie produktu spalania w postaci proszku drzewnego, który może być wykorzystywany rolniczo,

· Zmniejszenie kosztów wytwarzania energii cieplnej,

· Nowe miejsca pracy przy zabezpieczeniu kotłów w paliwa,

· Wykorzystanie lokalnego paliwa w formie biomasy,

6.3. Wskaźniki oddziaływania:

Realizacja tego projektu w dłuższej perspektywie spowoduje:

· Poprawę stanu środowiska naturalnego,

· Lepsze warunki dla rozwoju turystyki,

· Obszar gminy atrakcyjniejszy dla inwestorów,

· Zmniejszenie dysproporcji rozwojowych między obszarami wiejskimi i miejskimi poprzez zapewnienie mieszkańcom dostępu do podstawowej infrastruktury technicznej,

	7. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu

Gmina Koczała



	8. Nakłady do poniesienia w PLN.

	Źródła finansowania

Rok
	Razem
	Budżet gminy
	Budżet państwa
	Środki prywatne
	Środki UE
	Inne

	
	
	
	
	
	
	

	2004
	1.250.000,00
	1.250.000,00
	-
	-
	-
	-

	2005
	5.076.950,00
	1.368.688,00
	-
	-
	3.708.262,00
	-

	2006
	400.000,00
	100.000,00
	-
	-
	300.000,00
	-


