	1. Nazwa planowanego projektu

4. Likwidacja składowisk śmieci w m. Koczała, Bielsko, Łękinia, Pietrzykowo.

	2. Kryteria kolejności realizacji

Spośród celów zawartych w Strategii Rozwoju Gminy Koczała za najważniejsze uznano zadania w zakresie ochrony środowiska naturalnego w celu zachowania wyjątkowych walorów przyrodniczych i krajobrazowych, następnie zadania polegające na tworzeniu korzystnych warunków do inwestowania i rozwoju już istniejących na terenie gminy podmiotów gospodarczych a w dalszej kolejności zadania wykorzystujące posiadane zasoby i warunki naturalne do rozwoju różnych form turystyki. Projekt Likwidacja składowisk śmieci w m. Koczała, Bielsko, Łękinia, Pietrzykowo w pełni realizuje przedstawione powyżej cele.

	3. Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego (lub innym dokumentem planowania przestrzennego)

Projekt zgodny ze Strategią Rozwoju Gminy Koczała..

	4. Przewidywany czas realizacji projektu i podział na etapy – jeśli występują

	Rok

kwartał
etapy
	2004
	2005
	2006

	
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV

	1. Likwidacja składowisk śmieci w m. Koczała, Bielsko, Łękinia, Pietrzykowo
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x
	x
	

	5. Powiązanie projektu z innymi działaniami

i. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gminie Koczała;

ii. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Koczale na ul. Południowej, Szkolnej, Akacjowej;

iii. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do m. Dymin;

iv. Budowa sieci wodociągowej do m. Ciemino,

v. Wykonanie instalacji sanitarnej dla m. Ostrówek i Starzno;

vi. Doprowadzenie wody do m. Załęże i Działek;

vii. Doprowadzenie wody do m. Zapadłe;

viii. Modernizacja kotłowni i przesyłowej sieci ciepłowniczej w m. Koczała;



	6. Oczekiwane rezultaty

6.1.Wskaźniki produktu

Materialnymi efektami realizacji przedsięwzięcia będą:

· powierzchnia zlikwidowanych wysypisk śmieci – 4,52 ha,

· objętość zlikwidowanych wysypisk śmieci,
6.2.Wskaźniki rezultatu

W wyniku realizacji projektu zmianie ulegnie:

· powierzchnia odzyskanych terenów,

· poprawa jakości wód gruntowych,

· poprawa jakości gleb,

6.3. Wskaźniki oddziaływania

Realizacja tego projektu w dłuższej perspektywie spowoduje:

· liczba nielegalnych wysypisk śmieci zlikwidowanych w okresie 2 lat – 4 wysypiska,
· zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy,

	7. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu

Gmina Koczała

	8. Nakłady do poniesienia w PLN

(na podstawie WPI).

	Źródła finansowania

Rok
	Razem
	Budżet gminy
	Budżet państwa
	Środki prywatne
	Środki UE
	Inne

	
	
	
	
	
	
	

	2004
	7.322,00
	7.322,00
	-
	-
	-
	-

	2005
	10.000,00
	10.000,00
	-
	-
	-
	-

	2006
	10.000,00
	10.000,00
	-
	-
	-
	-


