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U C H W A Ł A   NR XXXI/194/05

RADY GMINY    K o c z a ł a

z  dnia 26. kwietnia 2005 roku

w  sprawie rozpatrzenia  sprawozdania  Wójta Gminy z realizacji  zadań  

                   społeczno-gospodarczego rozwoju Gminy Koczała  za 2004  rok 

     Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

o   samorządzie gminnym / t.j. DzU z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm./

RADA GMINY   KOCZAŁA 

p o s t a n a w i a, co  następuje:

§ 1

Przyjąć  i  zatwierdzić   sprawozdanie  z  realizacji zadań społeczno-gospodarczego rozwoju  gminy Koczała za  rok 2004, stanowiące  załącznik nr 1  do niniejszej  uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Koczała.

§ 3

Uchwała podlega  ogłoszeniu  na tablicy  informacyjnej  Urzędu  Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                  TADEUSZ LISOWSKI

                                                                                                                                         Załącznik nr 1 do uchwały

                                                                                                                                         nr XXXI/192/05 z 26.04.05 r.

                                                                                                                   Koczała 2005-03-15

Pl.0210-1/2005

Sprawozdanie 

z realizacji zadań społeczno-gospodarczego rozwoju gminy Koczała 

za 2004 r.

Wysoka Rado, Zaproszeni Goście !

Najważniejsze zadania społeczno-gospodarczego rozwoju gminy Koczała zaplanowane do realizacji na rok 2004, przewidywały przeprowadzenie modernizacji sieci cieplnej i kotłowni osiedlowej w Koczale oraz rozpoczęcie budowy sieci wodno-kanalizacyjnej do działek mieszkalno-letniskowych  położonych nad jeziorem Dymno w Koczale. Głównie z powodu nie ogłoszenia konkursu wniosków składanych do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego województwa  pomorskiego – dotyczącego “programu ochrony powietrza” nie mieliśmy możliwości  pozyskania środków pomocowych z funduszy strukturalnych. Bez tych środków gmina nie była w stanie sfinansować zaplanowanego zadania modernizacji sieci cieplnej i kotłowni osiedlowej.








                     Z powodu braku środków własnych na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy sieci wodno-kanalizacyjnej dla terenów mieszkalno-letniskowych, Gmina Koczała w II połowie 2004r. złożyła /do ZOPRR województwa pomorskiego/ rozszerzony wniosek dotyczący budowy sieci  wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy.                  

Rozszerzony wniosek obejmował oprócz budowy sieci wodno-kanalizacyjnej do terenu działek 

mieszkalno-letniskowych – zadania budowy sieci wodno-kanalizacyjnej dla miejscowości Bielsko

i części ulicy Miasteckiej w Koczale.

Wyniki konkursu wniosków są już nam znane – nie zostaliśmy zakwalifikowani do otrzymania 

środków pomocowych na realizację tej inwestycji. 

Realizację tych inwestycji  /wraz z rozszerzeniem zakresu budowy sieci wodno-kanalizacyjnej do 

miejscowości Bielsko i części wsi Koczała/  ponownie zaplanowano na rok 2005.

W wyniku dokonanych analiz ekonomicznych postanowiliśmy ponownie złożyć wniosek o środki pomocowe do ZOPRR województwa pomorskiego, ale tylko obejmujący budowę sieci wodno-kanalizacyjnej dla miejscowości Bielsko. 

Realizacja najważniejszych zadań ujętych w poszczególnych działach planu społeczno-gospodarczego rozwoju gminy Koczała w roku 2004 przebiegała następująco:

I.  W ZAKRESIE BUDOWNICTWA
Na rok 2004 zaplanowano opracowanie “Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Koczała” obejmującego zabudowane tereny wsi oraz tereny wskazane w 

“Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koczała” - przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, przemysł i usługi.

Stopień realizacji wyżej wymienionych zadań, przedstawia się następująco:

- w dniu 04.10.2004 r. wyłoniono w przetargu nieograniczonym wykonawcę w/w opracowania,

  którym został urbanista architekt – Witold Sikorski ze Słupska.

  Rozpoczęto procedurę opracowywania planu, m.in. zebrano wnioski od zainteresowanych osób

  fizycznych  i  prawnych.

- w chwili obecnej wykonawca jest w trakcie wykonania opracowania planu. Zgodnie z zawartą

  umową – termin przedłożenia gotowego do uchwalenia planu ustalono na dzień 31.08.2005 r.

 Realizacja zaplanowanego  zadania  dotyczącego  sporządzenia “Miejscowego Planu     

 Zagospodarowania Przestrzennego” przeznaczenia gruntów do zalesienia oraz sporządzenia    

 opracowania   ekofizjograficznego dla całej gminy Koczała  / które jest elementem niezbędnym  

 do wykorzystania przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego/,  
 przebiegała  następująco: 

- w wyniku ogłoszonego przetargu na wykonanie w/w opracowań – w dniu 09.06.2004 r.

  wyłoniono wykonawcę, którym została Fundacja Ochrony i Kształtowania Ekosystemów 

  Leśnych z siedzibą w Starej Brdzie.

- ustalono termin realizacji wykonania opracowań planistycznych na dzień 30.09.2004 r.

- przeprowadzono określoną przepisami procedurę planistyczną  i  dokonano wymaganych 

  przepisami uzgodnień. Po zebraniu wniosków do planu sporządzono projekt planu, który 

  został wyłożony do publicznego wglądu. Przeprowadzono również debatę publiczną nad 

  “projektem planu”,

- po zasięgnięciu opinii Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej przy Burmistrzu w Miastku -

  zaistniała konieczność wyeliminowania błędów  i niedociągnięć popełnionych przez   

  wykonawcę, które zostały usunięte,

- w chwili obecnej opracowanie “m.p.z.p.” dotyczące  zalesień jest gotowe  do uchwalenia.

II.  W ZAKRESIE ROLNICTWA I INICJATYW GOSPODARCZYCH
W zakresie realizacji działań dotyczących przygotowania rolnictwa do wejścia do struktur Unii

Europejskiej, w 2004r realizowano:

1/ wspólnie z ARiMR w Człuchowie zorganizowano i przeprowadzono szkolenie rolników w

    zakresie praktycznego wypełniania wniosków o dopłaty bezpośrednie. Szkolenia przepro-

    wadzono w sołectwach: Bielsko, Załęże, Starzno, Koczała, Trzyniec, Pietrzykowo
    i  Łękinia w dniach od 09.02. do 13.02.2004 r.

2/ udzielano pomocy  rolnikom przy wypełnianiu wniosków o nadaniu numeru ewidencyjnego 

    gospodarstwa rolnego oraz w wypełnianiu wniosków o uzyskanie dopłat bezpośrednich.

    W realizacji tego zadania współpracowaliśmy z ODR Miastko. 

Nie osiągnięto dalszych  efektów w zakresie popierania rozwoju agroturystyki.

     W zakresie realizacji działań w kierunku przeciwdziałaniu bezrobociu i aktywności zawodo-

     wej ludności oraz pobudzaniu przedsiębiorczości współpracowano z PUP i Starostą Powiatu

    Człuchowskiego w zakresie organizowania prac interwencyjnych na terenie gminy Koczała. 

     Ponadto w 2004 r. organizowano pracę w zakresie przygotowania zawodowego i dla stażystów.

III.  W ZAKRESIE KOMUNIKACJI, DROGOWNICTWA I ŁĄCZNOŚCI
   Realizacja zadań zmierzających do poprawy przejezdności dróg gminnych i rolniczych w roku 

   2004  przebiegała następująco:

   1/ przeprowadzono remont bieżący drogi gminnej z Koczały do miejscowości Działek i dalej do 

       Załęża poprzez wyrównanie nawierzchni drogi,

   2/ przeprowadzono remont bieżący drogi gminnej do miejscowości Zapadłe wraz z 
       przywróceniem drożności przepustu drogowego,

   3/ przeprowadzono remont bieżący dróg gruntowych  w sołectwie Pietrzykowo:

       - do posesji p. Gajów /w Zagajach/ - wyrównanie nawierzchni i uzupełnienie wyrw  żwirem,

       - do Ciemina / droga rolnicza na działce Nr 124/  -   wykonano remont na odcinku 2.700 mb

w zakresie: wycinki  krzaków na odcinku 1300 mb, poszerzenie drogi i wyrównanie nawie-

rzchni na odcinku 2.700 mb  oraz wybudowano jeden przepust drogowy, 

- do oczyszczalni ścieków w Pietrzykowie / droga rolnicza na działce Nr 139/ - 70 mb z płyt

drogowych jumbo oraz wyrównanie nawierzchni drogi wraz z poszerzeniem na odcinku

2.050 mb,

    4/ wyrównano  drogę brukową  Nr 204012 w miejscowości Trzyniec na odcinku 520 mb oraz 

        naprawiono wyrwę przy moście drogowym,

    5/ przeprowadzono naprawę przystanku PKS w Koczale oraz pomalowano przystanek w 
        miejscowości Bielsko, 

    6/ w zakresie realizacji zadań dotyczących budowy obwodnicy dla miejscowości Łękinia – Urząd 

        Gminy w Koczale w roku 2004 przeprowadził procedurę pozyskania / niezbędnych do budowy

        obwodnicy/ działek, t.j. od PKP SA Centrali Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami

        w Gdańsku, Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy oraz Starosty Człuchowskiego.

        Do załatwienia pozostaje podpisanie aktu notarialnego z PKP SA w Gdańsku.

    Zgodnie z założeniami planu,  Powiatowy Zarząd Dróg w Człuchowie przeprowadzał prace 

    w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych o nawierzchni gruntowej. W roku 2004 

    wykonywano prace  remontowe na drogach: Koczała – Płocicz, Koczała – Załęże, Koczała - 

    Dźwierzno – Starzno i Koczała – Grabowo. Zakres prowadzonych prac ograniczał się do wyró-

    wnywania nawierzchni drogi i zagęszczanie poprzez wałowanie. Niektóre odcinki w/w  dróg

    były remontowane dwukrotnie, np., Koczała – Załęże i Koczała – Płocicz. 

    Ponadto w I połowie 2004 r. Powiatowy Zarząd Dróg pomalował pasy na drodze przez miejsco-

    wość Koczała wraz pomalowaniem przejść dla pieszych.

IV.  W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
     Do najważniejszych  zadań w tym dziale planu jakie zaplanowano do realizacji w roku 2004 

     należy wymienić przede wszystkim modernizację sieci cieplnej i kotłowni osiedlowej w 
     Koczale oraz rozpoczęcie budowy sieci wodno-kanalizacyjnej do działek mieszkalno-
     Letniskowych położonych  nad jeziorem Dymno. W trakcie roku zadanie dotyczące budowy 
     sieci wodno-kanalizacyjnej do działek mieszkalno-letniskowych  zostało rozszerzone  o 
     rozpoczęcie budowy sieci wodno-kanalizacyjnej dla miejscowości Bielska oraz części ulicy  

     Miasteckiej.

     Na rozszerzone zdanie inwestycyjne złożyliśmy do ZOPRR województwa pomorskiego wniosek 

     o środki pomocowe z UE. Jak już na wstępie informowałem – nasz wniosek nie uzyskał 
     akceptacji. Rozpoczęcie zaplanowanej inwestycji było niemożliwe – gmina nie posiada 
      własnych środków  finansowych na rozpoczęcie tak dużej inwestycji. 

     Rozpoczęcie modernizacji sieci cieplnej uwarunkowane było tylko w razie otrzymania
     dofinansowania z funduszy strukturalnych UE. W roku 2004 ZOPRR województwa 
      pomorskiego nie  ogłosił konkursu wniosków w zakresie programu ochrony powietrza a z 
      własnych środków nie było możliwości rozpoczęcia i kontynuacji inwestycji. 

     W zakresie prac przygotowawczych do realizacji wspomnianej inwestycji zlecono wykonanie 

     audytu studium wykonalności oddziaływania na środowisko tej inwestycji.

     Zgodnie z założeniami planu w roku 2004 wykonaliśmy projekty techniczne budowy sieci 

     wodno-kanalizacyjnej  dla miejscowości Koczała / dla ulic Szkolnej, Klonowej, Akacjowej,

     Południowej i części ulicy Miasteckiej/ i miejscowości Dymin. 

     Rozliczenie tych zadań nastąpi w 2005 r. Natomiast ze względów finansowych nie podjęto 
     decyzji opracowania projektów technicznych budowy sieci  kanalizacyjnej dla miejscowości 
     Starzno i  Ostrówek. Wcześniejsze opracowywanie  projektów technicznych budowy sieci 
     wodno-kanalizacyjnych dla poszczególnych miejscowości /przy braku realizacji inwestycji/ 
     powoduje ich dezaktualizację i naraża gminę na dodatkowe wydatki finansowe i na ich 
     aktualizację. 

     Kontynuowano prace adaptacyjne byłego budynku administracyjnego / po byłym PGR Koczała/ 

     na lokale socjalne. W roku 2004 oddano do użytku 1 lokal socjalny.

     W roku 2004 w zakresie realizacji zadania dotyczącego opracowania planu zagospodarowania 

     terenów cmentarza komunalnego w Koczale wykonano matrycę lewostronną niezbędną do 

     opracowania w/w planu. Opracowanie planu i wykonanie ogrodzenia przesunięto na rok 2005.

     Ponadto w ramach organizacji prac interwencyjnych porządkowano teren cmentarza – usunięto

     nadmierne zakrzaczenie i uschnięte drzewa.

V.  W ZAKRESIE KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI
1.   Zgodnie z planem w ramach “Programu odnowy wsi” kontynuowaliśmy prace 
     modernizacyjne sali wiejskiej w Pietrzykowie. 

W 2004 roku na obiekcie sali wiejskiej wykonano:

- stolarkę okienną i drzwiową,

- stan surowy sanitariatów,

- prace rozbiórkowe wewnątrz sali oraz wykonano podłogę.

Wartość wykonanych prac /robót budowlano-montażowych/ wyniosła 56.927,03 zł. 

Na realizację powyższych zadań modernizacyjnych otrzymaliśmy dotację za uczestnictwo

w w/w  “programie” w wysokości 20.693,00 zł. Środki budżetowe przekazane na realizację  zadania wyniosły 25.038,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 11.196,03 zł stanowi 

udział mieszkańców wsi /koszt przekazanych materiałów budowlanych i robocizny/.

2.  Przeprowadzono terminowo prace remontowe sali wiejskiej w Łękini. W ramach przeprowadzonych prac remontowych wykonano:

- remont dachu wraz  ociepleniem i wymianą pokrycia dachowego / wykonano dach z blachy/,

- doprowadzono wodę do sali i podłączono do sieci sanitarnej,

- wykonano sanitariaty, postawiono komin, wymieniono instalację elektryczną,

- wymieniono podsufitkę,

- przeprowadzono remont pomieszczeń sali i pomalowano cały obiekt,

- zainstalowano ogrzewanie kominkowe.

3.  W ramach  prac modernizacyjnych szatni sportowej usytuowanej przy boisku do piłki

nożnej -  wykonano dwa  zadaszenia /przy płycie boiska / dla zawodników rezerwowych oraz wykonano sieć wodną do podlewania murawy boiska.

4.  Wzorem lat ubiegłych ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzono w okresie jesienno-zimowym działalność sal wiejskich i świetlic 

w miejscowościach: Starzno, Bielsko, Pietrzykowo, Trzyniec, Załęże i Łękinia.

5.  Poza “planem” przeniesiono do wolnych pomieszczeń w ośrodku zdrowia w Koczale Gminną 

Bibliotekę Publiczną. Prace adaptacyjne pomieszczeń dla potrzeb biblioteki zostały zrealizowane systemem gospodarczym przez pracowników Urzędu Gminy  i pracowników zatrudnionych  w pracach interwencyjnych. 

W ramach realizacji programu “Ikonka” Ministerstwo Nauki i Informatyzacji  sfinansowało 

dla GBP w Koczale zakup 3 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem.

6.  Terminowo wykonano zadania w zakresie przygotowania gminy Koczała do sezonu turystycznego. W ramach przygotowań do sezonu turystycznego zrealizowano:

- nową uaktualnioną edycję folderów turystycznych gminy,

- w ramach realizacji dalszych prac przy urządzaniu  szlaku rowerowego “Naszyjnik 
   Północy”

- wykonano i usytuowano na parkingu w Koczale tablicę poglądową  w/w szlaku.

   Przy drogach wjazdowych i wyjazdowych z miejscowości Koczała postawiono słupki z 
    kierunkiem trasy oraz posadzono drzewka, 

- dla podniesienia atrakcyjności bazy wypoczynkowej zarządzanej przez ZKiW - z udziałem

   środków finansowych z funduszu SAPARD wybudowano i oddano do użytku 2 korty
    tenisowe. Wykonawcą przedsięwzięcia było /wyłonione w wyniku przeprowadzonego 
    przetargu/  Przedsiębiorstwo Drogowo Budowlane “Harat” z Miastka. Wartość inwestycji   

    wyniosła  ogółem 98.221,00 zł w tym: udział środków własnych 50.162,00 zł, 

- naprawiono pomost na kąpielisku, zakupiono niezbędny sprzęt do właściwego urządzenia 

   kąpieliska, przeprowadzono badanie dna kąpieliska /usunięto nieczystości/ oraz zatrudnio-

   no ratownika.

- promowano gminę jako atrakcyjną turystycznie na dwóch festynach kulturalno-sportowo-

   rekreacyjnych.

7.  Ludowy klub Sportowy “GRANIT” Koczała i Uczniowski Klub Sportowy “AS” realizował

zadania własne gminy o charakterze publicznym w zakresie kultury fizycznej i sportu. 
W ramach tych zadań organizowano imprezy masowe dla mieszkańców gminy.

8.  Niezrealizowane zadania na tym odcinku planu to m.in.:

- budowa pomostu kąpielowo-wędkarskiego w miejscowości  Łękinia na jeziorze 

  Przyłękińskim. Budowa pomostu miała być zrealizowana głównie przez “TEEN 

  CHALLENGE” - Filia w Łękini przy udziale członków koła PZW w Koczale
  i mieszkańców  wsi Łękinia,

- uruchomienie punktu pocztowo-bibliotecznego wraz z kawiarenką internetową 
  w miejscowości Bielsko.

VI.  W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA I OCHRONY P.POŻ.

     1. Na odcinku współpracy z Samodzielnym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Miastku

         w zakresie prawidłowego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Zdrowia w Koczale nie 

         zanotowano negatywnych zjawisk.

2.  Realizacja zamierzeń dotyczących podnoszenia sprawności operacyjno-technicznej jednostek

OSP działających na terenie gminy w okresie 2004 r., przebiegała następująco:

1/ w ramach środków budżetowych gminy /przeznaczonych na ochronę p.poż./ wymieniono

    pokrycie /zniszczoną dachówkę wymieniono na blachę/ dachu remizy OSP w Starznie. 

2/ przeprowadzono częściowy remont dachu remizy OPS w Koczale / wymieniono blacharkę i

    zabezpieczono dach przed przeciekaniem/,

3/ współpracowano z PSP w Człuchowie w sprawie organizacji manewrów i ćwiczeń
    zgrywających,

4/ współpracowano z Zarządem Gminnym Związku OSP RP w Koczale w zakresie

    organizacji gminnych zawodów pożarniczych, które w 2004 r przeprowadzono w 

    miejscowości Pietrzykowo,

5/ Ochotnicza Straż Pożarna w Koczale nawiązała partnerską współpracę z Ochotniczą Strażą          

    Pożarną z gminy Bad Saarow-Pieskow z Niemiec. W dniach 11,12 i 13 czerwca 2004r.

    naszą gminę odwiedziła reprezentacja strażaków z w/w miejscowości.

    Pozytywnym aspektem nawiązanej współpracy – było otrzymanie darowizny sprzętowo-
    materiałowej. Od strażaków z Niemiec otrzymaliśmy samochód strażacki Ford, który został 

    przydzielony dla jednostki OSP w Starznie. Ponadto OSP Koczała w prezencie otrzymała 

    piłę motorową /z długą prowadnicą/ niezbędną dla jednostki w trakcie usuwania 
    powalonych przez wichurę drzew.

    Jednostka OSP z Koczały /dwukrotnie/ na zaproszenie strażaków z Niemiec gościła w Bad 

    Saarow-Pieskow. Wyjazdy strażaków z OSP Koczała  były finansowane z budżetu gminy.

6/ z powodów organizacyjnych /braku chętnych/ nie przeprowadzano w 2004 r. szkoleń                          

    specjalistycznych,

7/ zadanie dotyczące bieżącego zaopatrzenia OSP w niezbędne do funkcjonowania materiały

    realizowane było bez problemów. Z budżetu gminy finansowano również koszty 
    przeglądów technicznych  pojazdów i sprzętu, badań lekarskich członów OSP, kosztów 

    ubezpieczenia strażaków, sprzętu i obiektów remiz strażackich.

VII. W ZAKRESIE OŚWIATY I WYCHOWANIA
       Rok 2004 był kolejnym  rokiem dobrej realizacji zadań remontowo-modernizacyjnych bazy 

       oświatowo-wychowawczej zarządzanej przez Zespół Kształcenia i Wychowania w Koczale. 

       Do najważniejszych  planowanych i zrealizowanych zadań, zaliczyć należy:

1.  w szkole podstawowej:

1/ przeprowadzono remont 1 gabinetu lekcyjnego /wraz z zakupem mebli/,

2/ przeprowadzono remont szatni przy sali gimnastycznej / wraz z zakupem ławek
    i wieszaków i sprzętu sportowego/, 

3/ pomalowano ławki parkowe ,

4/ wykonano remont skoczni w dal, 

2.  w gimnazjum:

1/ docieplono ściany budynku oraz wymieniono pokrycie dachowe,

2/ wymieniono okna w gabinecie fizyki,

3/ wymieniono wykładziny w 3 gabinetach lekcyjnych oraz na korytarzu do biura ZKiW,

4/ utworzono świetlicę dla uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej /wraz z zakupem mebli,

    pomocy dydaktycznych i sprzętu TV/, 

5/ przeprowadzono remont kapitalny gabinetu sztuki / m.in. wymieniono tynki, instalację 

    elektryczną i oświetlenie/,

6/ zakupiono meble do gabinetu biologii oraz pomoce dydaktyczne i odczynniki chemiczne,

3.  w przedszkolu:

1/ docieplono i wykonano remont elewacji ścian sal lekcyjnych,

2/ przeprowadzono cyklinowanie i polakierowano parkiet w salach przedszkolnych,

3/ wykonano  konserwację opierzenia budynku,

4/ pomalowano kuchnię oraz zakupiono zmywarkę do naczyń,

5/ pomalowano sprzęt i ławki na placu przedszkolnym oraz pomalowano ogrodzenie od 
    frontu  przedszkola,

4.  w pomieszczeniach biurowych Zespołu Kształcenia i Wychowania:

1/ zakupiono dwa zestawy komputerowe,

2/ wymieniono oświetlenie, 

         3/ ocieplono ściany i wymieniono pokrycie dachowe,

5.  w stołówce :

1/ przeprowadzono malowanie kuchni i zaplecza, zakupiono naczynia kuchenne, zakupiono 

    termosy do przewożenia posiłków,

2/ pomalowano stołówkę ,

6.  niezrealizowane zadania:

1/ z powodu braku środków finansowych nie zakupiono centrali  telefonicznej do sekretariatu 

    ZKiW,

2/ nie zagospodarowano pomieszczenia po byłej bibliotece ,

3/ nie wykonano planowanego remontu dwóch gabinetów lekcyjnych w szkole podstawowej.

VIII. W ZAKRESIE REALIZACJI INNYCH ZADAŃ
1. Wykonano zaplanowane zadania dotyczące przeprowadzenia prac remontowych  dachu

    obiektu Urzędu Gminy oraz wymieniono piec centralnego ogrzewania.

          2. W zakresie komputeryzacji stanowisk pracy w urzędzie – w roku 2004 zakupiono 
              5  komputerów i 6 programów, wymieniono centralę telefoniczną wraz z aparatami 
              końcowymi oraz zakupiono drukarkę. Koszt zakupu tych urządzeń wyniósł 30.173,00 zł.

3. Poza planem w ramach “programu” Ministerstwa Gospodarki i Pracy – pn. “Aktywizacja 

    zawodowa absolwentów  - Pierwsza Praca” z udziałem dotacji uzyskanej z Wojewódzkiego 

    Urzędu Pracy uruchomiono i oddano do użytku w dniu 01.12.2004r.   “Gminne Centrum 

    Informacji'. 

    Łączny koszt uruchomienia GCI wyniósł 54.255,00 zł, w tym: udział środków własnych 

    gminy wyniósł 14.737,00 zł /zakup mebli, adaptację pomieszczenia, zakup bindownicy, 

    telefaxu i założenie alarmu/. 

    W Gminnym Centrum Informacji zainstalowano /poza w/w urządzeniami/  5 komputerów

    wraz z oprogramowaniem, kserokopiarkę,  kolorowa drukarkę, “program” p.n. “Kiosk z 

    pracą”.

Wysoka  Rado, Zaproszeni Goście !

Kończąc niniejsze sprawozdanie z realizacji zadań społeczno-gospodarczego rozwoju gminy 

Koczała w roku 2004,  z w r a c a m  się  o dokonanie właściwej oceny poziomu ich wykonania

oraz o zgłaszanie wniosków mających przyczynić się do poprawy  skuteczności i terminowości

realizacji poszczególnych zadań.

J.S.

