U C H W A Ł A   NR  XLII/261/06

RADY GMINY    K o c z a ł a

z  dnia 24 kwietnia 2006 roku

w  sprawie rozpatrzenia  sprawozdania  Wójta Gminy z realizacji  zadań  

               społeczno-gospodarczego rozwoju Gminy Koczała  za 2005  rok 

     Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o   samorządzie gminnym / t.j. DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm./

RADA GMINY   KOCZAŁA 

p o s t a n a w i a, co  następuje:

§ 1

Przyjąć  i  zatwierdzić   sprawozdanie  z  realizacji zadań społeczno-gospodarczego rozwoju  gminy Koczała za  rok 2005, stanowiące  załącznik nr 1  do niniejszej  uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Koczała.

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

2. Uchwała podlega  podaniu do publicznej wiadomości poprzez 

     rozplakatowanie  jej treści na tablicach  ogłoszeń w budynku  Urzędu Gminy  

     oraz   w Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                   TADEUSZ  LISOWSKI

                                                                                                                  Załącznik nr 1 

                                                                                                                  do uchwały Nr XLII/261/06

                                                                                                                  Rady Gminy Koczała

                                                                                                                  z dnia 24 kwietnia 2006 r. 

     __________________________________________________________________

             Pl.0210-2/2006

S P R A W O Z D A N I E 

Z REALIZACJI ZADAŃ SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO ROZWOJU

GMINY KOCZAŁA

ZA 2005 ROK

              __________________________________________________________________

KOCZAŁA 28 luty 2006r.

                                                                                                                 Koczała 28 luty 2006 r.

Pl.0210-2/2006 

Sprawozdanie 

z realizacji zadań społeczno-gospodarczego rozwoju 

gminy Koczała za rok 2005.

Wysoka Rado, Zaproszeni  Goście !

   Pomimo pozytywnej oceny pod względem formalnym nie udało się pozyskać w ramach 

konkursu ZPORR województwa pomorskiego dofinansowania do głównych zadań inwestycyjnych planowanych na rok 2005, a mianowicie: budowy sieci wodno-kanalizacyjnej dla miejscowości Bielsko, I etapu modernizacji kotłowni osiedlowej i sieci cieplnej w Koczale oraz rekultywacji 

nieużytkowanych składowisk odpadów komunalnych.

Zaplanowane do realizacji zadania remontowo-modernizacyjne bazy oświatowo-wychowawczej

przebiegały prawidłowo, zgodnie z zamierzeniami. 

Realizacja pozostałych zadań planu społeczno-gospodarczego rozwoju,  wyszczególnionych w 

poszczególnych działach planu, przedstawia sie następująco:  

I. W ZAKRESIE GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA

1. Kontynuowano realizację opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla terenów z obrębu Koczała.

W okresie I półrocza 2005r. projektant Pan Witold Sikorski sporządził koncepcję planu, która 

w dniu 15 czerwca 2005r. została przedstawiona radnym Rady Gminy w celu konsultacji i wniesienia ewentualnych uwag. Ze względu na konieczność zmiany “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego „ dla terenów objętych opracowaniem, planowany  /do końca mies. sierpnia 2005r./ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów z obrębu Koczały nie został dotrzymany. 

W dniu 15 lutego 2006r. odbyła się debata publiczna na temat: zmiany “Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego” dla terenów z obrębu Koczały i “Projektu planu

zagospodarowania przestrzennego” dla tych terenów. 

Planuje się, że “Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów z obrębu Koczały” zostanie przedstawiony do uchwalenia w miesiącu marcu br.

2. Z uwagi na konieczność dokonania zmian “Studium uwarunkowań i kierunków                                      

    zagospodarowania przestrzennego” terenów z obrębu Starzna i Trzyńca,  prace nad    

    opracowaniem   “Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów turystycznych”

w obrębie miejscowości Starzno z przeznaczeniem pod budownictwo letniskowe zostały przesunięte z miesiąca listopada 2005r. na rok 2006.

3. W I półroczu 2005r. Urząd Gminy w Koczale przeprowadził procedurę przetargową na  

    wykonanie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów po 

byłym lotnisku w obrębie Łękinia wraz z opracowaniem zmiany “Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koczała”. Wyłoniony wykonawca
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/zgodnie z podpisaną umową/ zobowiązany był przedstawić powyższe opracowania planisty-

czne /wraz z projektem uchwały/ do 31 października 2005r. Do chwili obecnej nie wykonano

     warunków umowy. Na taki stan rzeczy wpływ ma postawa przyszłego inwestora a także 

     stanowisko Gminy Rzeczenica, z którą wspólnie realizujemy plan.                                      

II. W ZAKRESIE ROLNICTWA I INICJATYW GOSPODARCZYCH

1. Organizacją szkoleń specjalistycznych w zakresie rolnictwa zajmował się Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Bytowie.

W roku 2005 wzorem roku ubiegłego zorganizowano pomoc dla rolników w zakresie wypełniania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych na rok 2005.

Pomocy fachowej w tym zakresie udzielała /dla wszystkich chętnych rolników z terenu 

gminy/ Pani Grażyna Pańczyk – przedstawiciel Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego

w Bytowie.

2. Realizacja zadań na odcinku dokonywania nowych nasadzeń drzew i krzewów przebiegała

dobrze. 

W roku 2005 dokonaliśmy nasadzeń 1760 drzew i 196 krzewów, głownie wzdłuż przebiegu dróg Łękinia-Koczała- Płocicz – na trasie ścieżki rowerowej “Naszyjnik Północy”. 

3. Współpracowaliśmy ze Starostą Powiatu Człuchowskiego i Powiatowym Urzędem Pracy 

w Człuchowie na odcinku realizacji programów zmierzających do zmniejszenia skutków 

wysokiego bezrobocia oraz rozwoju przedsiębiorczości. 

Ponadto pod koniec 2005r. podjęto decyzję o przeznaczeniu części pomieszczeń 

/podpiwniczonych/ w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Koczale na działalność gospodarczą. 

Na podstawie wykonanej koncepcji zagospodarowania tych pomieszczeń – przeprowadzono 

prace remontowe – oddając do użytku 5 pomieszczeń na drobną działalność gospodarczą.

III.  W ZAKRESIE KOMUNIKACJI, DROGOWNICTWA I ŁĄCZNOŚCI

1. Kontynuowano prace  na odcinku poprawy przejezdności dróg gminnych. W 2005r. w ramach 

    realizacji tych zadań przeprowadzono remont bieżący drogi do miejscowości Działek i 

    Potoki oraz na części drogi na odcinku Ciemino-Zadry.

2. W zakresie ralizacji wniosków mieszkańców – wykonano i postawiono dwie wiaty przysta-

    nkowe w miejscowościach Niesiłowo i Płocicz.

3. W miarę dobrze /mimo niewystarczających środków finansowych/ realizowano zadania 

    zimowego utrzymania dróg gminnych i część dróg powiatowych o znaczeniu lokalnym.

4. W roku 2005 nie podjęto /z uwagi na brak uregulowań własnościowych gruntów nie złożono  

    wniosku do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego/ planowanych  

    zadań „programu poprawy stanu technicznego dróg rolniczych i dojazdowych do pól”.

    Środki budżetowe w wysokości 20.000, 00 zł zaplanowane na realizację tego zadania zostały 

    przeznaczone na remont bieżący drogi na odcinku Zadry-Ciemino oraz inne wydatki bieżące.

5. Zgodnie z planem podjęto prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej 

    modernizacji dróg gminnych na osiedlu mieszkaniowym wielorodzinnym w Koczale. 

    W roku 2005 w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego – wyłoniono 

    wykonawcę – przedsiębiorstwo “Projektowanie – Nadzór – Wykonastwo „ Maciej Rybarczyk

    ul. Sienkiewicz 6/5, 77-100 Bytów. W dniu 06 lipca 2005r. w Urzędzie Gminy w Koczale 
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    odbyła się publiczna konsultacja koncepcji w/w opracowania. Ze względu na trwające prace                           

    związane z opracowywaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

    z obrębu Koczała – przesunięto termin opracowania dokumentacji technicznej modernizacji

    dróg gminnych na osiedlu mieszkaniowym wielorodzinnym do końca  kw. 2006r.

6. Przygotowano dokumentację niezbędną do podpisania aktu notarialnego przejęcia dzialki od 

    PKP z przeznaczeniem na budowę obwodnicy w miejscowości Łękinia.

7. W zakresie realizacji corocznych prac remontowo-modernizacyjnych dróg powiatowych, 

     w roku 2006 zrealizowano następujące prace

     1/ przeprowadzono konserwację dróg powiatowych o nawierzchni gruntowej do 

         miejscowości: Koczała – Załęże / na odcinku ½ długości/, Koczała – Płocicz i Koczała                                                            

        Grabowo.

        Mimo zapewnień – Powiatowy Zarząd Dróg w Człuchowie  nie wykonał konserwacji drogi 

        gruntowej Nr 2502G na odcinku Ostrówek-Starzno-Koczała.

    2/ wykonywano bieżące prace naprawy dróg powiatowych o nawierzchni twardej,

    3/ z udziałem środków finansowych gminy / w wysokości 300.000,00 zł/ Powiatowy Zarząd 

        Dróg w Człuchowie zmodernizował drogę powiatową Nr 1743G  Koczała – Wilkowo 

        skrzyż. na odcinku 8 km. 

    4/ w porównaniu do roku 2004 poprawiło się zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

IV.  W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPOARKI KOMUNALNEJ

 Realizacja zadań w tym dziale planu w okresie 2006 roku przebiegała następująco:

1. W zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy:

    1/ ponownie złożony wniosek do ZPORR województwa pomorskiego o środki pomocowe 

        UE na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej dla miejscowości Bielsko / z powodu braku 

        środków finansowych/ nie otrzymał dofinansowania i związku z tym nie rozpoczęliśmy 

        realizację tej inwestycji,

    2/ w drugim półroczu 2006 roku z udziałem środków finansowych otrzymanych od Agencji 

        Nieruchomości Rolnych SP / w wysokości 300,- tys. zł/ rozpoczęliśmy i zakończyliśmy 

        budowę sieci wodno-kanalizacyjnej / wraz z budową 2 przepompowni/ dla części ulicy

        Miasteckiej, posesje od Nr 29-31 i od Nr 46-66. 

        Sieć wodno-kanalizacyjna została oddana do eksploatacji w dniu 20 grudnia 2005r.,

    3/ opracowano projekt techniczny budowy sieci wodno-kanalizacyjnej dla ulic Szkolnej, 

        Akacjowej i części ulicy Południowej oraz dla miejscowości Dymin, 

    4/ opracowano koncepcję budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Starzno i 

        Ostrówek,

2. Pomimo złożenia kompletu dokumentacji do wniosku o środki pomocowe UE na rozpoczęcie 

    I etapu rekultywacji nieużytkowanych składowisk odpadów komunalnych nie uzyskaliśmy 

    oczekiwanej pomocy finansowej z uwagi na brak aktualnej dokumentacji potwierdzającej 

    legalizację w/w składowisk. Według obowiązujących przepisów prawa nasze składowiska 

    odpadów komunalnych /teoretycznie nie istnieją/ traktowane są jako dzikie wysypiska śmieci.

3. Nie rozpoczęliśmy realizacji zadania p.n. Modernizacja systemu grzewczego poprzez budowę 

    kotłowni na biomasę i budowę sieci cieplnej” z uwagi jak wspomniano na wstępie niniejszego 

    sprawozdania na nie otrzymania środków pomocowych z UE.
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4. Na odcinku zagospodarowania cmentarza komunalnego w Koczale w roku 2005 zrealizowano

    budowę ogrodzenia wraz z wykonaniem niwelacji terenu od strony ulicy Akacjowej.                                                                       

    Wykonano również badania geologiczne niezbędne do opracowania dokumentacji technicznej 

    zagospodarowania cmentarza.                                                              

5. Dokończono adaptację 1 lokalu socjalnego na ulicy Miasteckiej / w obiekcie byłego biura PGR Koczała/, który został zasiedlony. 

        Z udziałem dotacji Banku Gospodarstwa Krajowego wykonano planowane ocieplenie budynku   

    socjalnego.  Zgodnie z planem opracowano  koncepcję budowy nowych lokali socjalnych na   

     bazie  drugiego baraku / po byłej stołówce PGR Koczała/

6. Wykonano /zgodnie z planem/ budowę czterech punktów świetlnych dla miejscowości Działek i Załęże

V. W ZAKRESIE KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI

1. W roku 2005 zgodnie z planem kontynuowano „Program Odnowy Wsi”. W ramach tego 

    „programu” złożono wniosek na realizację projektu p.n. „Remont i rozbudowa sali wiejskiej 

    w Pietrzykowie”. Nasz wniosek został załatwiony pozytywnie i uzyskał dofinansowanie 

    w wysokości 191.170,00 zł z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i 

    Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006” w 

    ramach działania 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.

    Umowę o dofinansownie projektu podpisano w dniu 21 września 2005r.

         Obowiązujące procedury przetargowe, spowodowały że realizację projektu rozpoczęto 

         w dniu 28 listopada 2005r. przekazaniem placu budowy dla wykonawcy t.j.  dla Spółdzielni

         Rzemieślniczej Rzemiosł Różnych w Miastku. 

     2. Zgodnie z planem wykonano zamierzone prace remontowe w pomieszczeniach sali wiejskiej

         w Bielsku. W wyremontowanych pomieszczeniach z udziałem środków finansowych Gminnej 

         Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  utworzono „kawiarenkę internetową”.

     3. Zaplanowane prace w celu zagospodarowania terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury

         w Koczale zostały wykonane. W ramach tych prac wykonano utwardzenie kostką „polbruk” 

     250 m2 placu, wybudowano 2 ubikacje oraz zakupiono stoły ogrodowe i ławki.

 4. W ramach przygotowań do sezonu turystycznego „Lato 2005”, zrealizowano:

     1/ przeprowadzono remont bieżący poszycia pomostu na kąpielisku w Koczale,

     2/ wykonano badanie dna kąpieliska wraz z jego oczyszczeniem, 

     3/ przygotowano kąpielisko do jego funkcjonowania oraz zatrudniono dwóch ratowników,

     4/ wykonano nowe ogrodzenia parkingów na samochody osobowe usytuowanych 

         przy terenach rekreacyjno-wypoczynkowych położonych nad jez. Dymno,

     5/ uzupełniono informację wizualną,

          6/  ustawiono kosze i pojemniki na nieczystości, przenośną ubikację oraz na bieżąco 

              porządkowano teren kąpieliska.

     7/ z powodu nie otrzymania dotacji na realizację „Projektu – kajakowy szlak górnej rzeki 

         Brdy na ziemi Człuchowskiej” nie wykonano planowanych zamierzeń budowy dwóch 

         stanic wodnych /przy ujściu rzeki Brdy z j. Głębokiego i przy moście drogowym w miejsc. 

         Trzyniec/ oraz przystani kajakowej w miejscowości Stara Brda Pilska /wraz z uruchomie-

         niem sanitariatów i natrysków/. 
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         Powyższy „projekt” miał być realizowany we współpracy z Lokalną Organizacją Tury-

         styczną „Ziemia Człuchowska” przy udziale dotacji Urzędu Marszałkowskiego.

 5. Ze względu na nieotrzymanie dofinansowania / z Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki 

    Urzędu Marszałkowskiego/ nie uruchomiono internetowego punktu informacji turystycznej.

 6. Zgodnie z planem podjęto prace przy urządzeniu dwóch boisk w miejscowościach Bielsko 

     i Wilkowo. W ramach tych prac ogrodzono tereny boisk, wykonano prace uprawowe, zasia-

     no trawę oraz wykonano bramki do gry.                                            

 7. Zgodnie z podjętą uchwałą Nr XXV/156/04 Rady Gminy Koczała w dniu 02 lutego 2005r. 

     W Debrznie zawarto „Porozumienie w sprawie realizacji „Pilotażowego Programu Leader +”

     Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościo-

     wego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”.

     Porozumienie podpisało łącznie 11 gmin. Zgodnie z § 1 i 2 w/w „porozumienia” Gmina 

     Debrzno jako „wnioskodawca” złożyła w imieniu pozostałych gmin /partnerów/ wniosek 

     o dofinansowanie „projektu” w ramach schematu I, działania 2.7 pn. „Od koralika do 

     Naszyjnika... - wspólnie kreujemy rozwój obszarów wiejskich przez wykorzystanie 

     potencjału lokalnego regionu”. Na zabezpieczenie finansowe każda z gmin również Gmina 

     Koczała – wpłaciła proporcjonalnie po 7.500,00 zł. 

     „Program” został zatwierdzony do realizacji i otrzymał dofinansowanie w ramach SPO 

     „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

     2004-2006 w zakresie działania j.w. 

     Szczegółowe sprawozdanie z realizacji „Pilotażowego Programu LEADER +” na terenie 

     gminy Koczała przedstawiono na sesji Rady Gminy Koczała w dniu 30 grudnia 2005r. 

 8. W roku 2005 kontynuowano / z udziałem środków Gminnej Komisji Rozwiązywania 

     Problemów alkoholowych/,  program funkcjonowania świetlic wiejskich w okresie zimowym.

 9. Ludowy Klub Sportowy „Granit” w Koczale i Uczniowski Klub Sportowy „As” realizował

     zadania zlecone przez gminę w zakresie kultury fizycznej i sportu.

    10.Współpracowano z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, wykonawcą i parafią katolicką

     w Koczale w zakresie realizacji renowacji ołtarzy  w Kościele Parafialnym w Koczale. 

VI.  W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA I OCHRONY P.POŻ.

       Realizacja zaplanowanych zadań w zakresie ochrony zdrowia i ochrony p.poż. w roku 2005 

       przebiegały dobrze – nie zanotowano żadnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Gminnego 

       Ośrodka Zdrowia w Koczale i poszczególnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 

       działających na terenie gminy Koczała. 

       W zakresie zaplanowanych do realizacji zadań dotyczących poprawy stanu bezpieczeństwa 

       p.poż. w gminie, wykonano:  

       1.Współpracowano z Państwową Strażą Pożarną w Człuchowie w zakresie organizacji

           szkoleń specjalistycznych, manewrów i ćwiczeń zgrywających.

           W 2005r. Manewry i ćwiczenia zgrywające przeprowadzono na obiekcie Przedsięb. Przem.

           Drzewnego „Poltarex sp. zoo  Zakład w Bielsku oraz Leśnictwie Rudka, 
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       2. Współorganizowano gminne zawody pożarnicze, które w tym roku przeprowadzono w

miejscowości Koczała,

       3. We współpracy z PSP w Człuchowie podjęto działania pozyskania samochodu strażackiego

karosowanego dla potrzeb doposażenia remizy OSP w Koczale. Po przejęciu samochód 

został przekazany do remontu i modernizacji / wykonanie nadwozia pożarniczego typu 

GBA 2,0/16 na podwoziu IVECO/  w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowo-

Usługowym „Osiny” Sp. zoo w Borku ul. Przemysłowa 3.

Ogólny koszt wykonania remontu wyniósł 90.000,00 zł. i w całości został uregulowany przez OSP w Koczale i Urząd Gminy. Nadmieniam, że OSP w Koczale na remont w/w samochodu 

strażackiego otrzymała dofinansowanie od Zarządu Głównego Związku OSP w wysokosci 

45.000,00 zł i 7.000,00 zł  Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.                                                              

           Pozostała kwota rozliczenia za remont samochodu w wysokości 33.000,00 zł stanowiła

           kompensatę wzajemnych zobowiązań a brakującą kwotę w wysokości 5.000,00 zł uregu-

           lowana została z budżetu Gminy Koczała.

      4. W celu pozyskania brakujących środków finansowych niezbędnych do przeprowadzenia 

          remontu dachu remizy OSP w Koczale – Urząd Gminy złożył wniosek do PZU Oddział w 

          Człuchowie o dofinansowanie zadania z funduszu prewencyjnego. Nasz wniosek został 

          załatwiony pozytywnie. Otrzymaliśmy z PZU bezwrotną dotację w wysokości 10.000,00 zł.

          Remont dachu został przeprowadzony w miesiącu wrześniu 2005r. Całkowity koszt remontu 

          dachu wyniósł 20.848,00 zł. 

VII. W ZAKRESIE OŚWIATY I WYCHOWANIA

        W zakresie realizacji zadań remontowych wykonywanych przez Zespół Kształcenia i 

        Wychowania w Koczale w okresie 2005r. wykonano:

        1. Na obiekcie szkoły podstawowej:

            1/ remont natrysków przy sali gimnastycznej,

            2/ wymiana opraw oświetleniowych w klasie II,

            3/ malowanie sanitariatów,

            4/ ułożenie chodnika z polbruku,

            5/ wykonanie studzienki odpływowej,

            6/ docieplenie ścian budynku sali gimnastycznej i wykonanie nowego pokrycia 

                dachowego,

        2. Na obiekcie gimnazjum:

1/ malowanie sanitariatów,

2/ wymiana opraw oświetleniowych w gabinecie informatyki,

3/ zakupiono dwa monitory do gab. Informatyki,

4/ malowanie gab. j. polskiego i matematyki,

5/ zakupiono meble biurowe do biblioteki, tablice lekcyjną i korkową,

        3. Na obiekcie kuchni:

1/ malowanie części pomieszczeń kuchennych,

2/ zakupiono kocioł elektryczny, 

        4. Na obiekcie przedszkola:

1/ malowanie korytarza i gab. wicedyrektora oraz wykonanie mebli,
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2/ malowanie części pomieszczeń bazy wypoczynkowej,

3/ częściowe zagospodarowanie terenów przy kortach tenisowych:

4/ zakup sprzętu sportowego do tenisa stołowego i ziemnego,                                                                         

5/ wymieniono wykładziny na korytarzu,

6/ wymieniono wykładziny w 2 salach do zajęć,

7/ malowanie dwóch sal lekcyjnych wraz z sanitariatami,

8/ dokończono docieplenia ścian przedszkola,

        5. W oddziale „O”:

1/ malowanie sali do zajęć i łazienki,

        6. Na obiekcie zespołu ekonomiczno-administracyjnego:

            1/ malowanie pomieszczeń biurowych.

            Ponadto, informujemy że od września do grudnia 2005r. Zespół Kształcenia i Wychowania 

         realizował  „Program upowszechnia sportu wśród dzieci i młodzieży” współfinansowany

         przez Samorząd Województwa Pomorskiego w zakresie: powszechnej nauki pływania 

         /organizowane były wyjazdy dzieci na basen/ oraz zajęcia pozalekcyjne – nauka gry w piłkę 

         siatkową. 

         Od października 2005r. w szkole podstawowej i gimnazjum realizowany jest program 

         „Szkoła marzeń”. W ramach realizacji w/w programu w roku 2005 zakupiono zestaw kompu-

         terowy, rzutnik multimedialny ze stolikiem i ekranem, cyfrowy aparat fotograficzny oraz 

         pomoce naukowe.

VIII. W ZAKRESIE REALIZACJI INNYCH ZADAŃ

        1. Zgodnie z planem wymieniono drzwi wejściowe do budynku administracyjnego UG.

        2. W zakresie realizacji projektu „E-Urząd” zainstalowano nową sieć komputerową.

            Dalsza realizacja projektu nastąpi w I kwartale 2006r. 

       Wysoka Rado, Zaproszeni Goście ! 

Kończąc niniejsze sprawozdanie z wykonania zadań społeczno-gospodarczego rozwoju gminy

Koczała za 2005r.  z w r a c a m   się  o rzeczową dyskusję nad poziomem realizacji 

poszczególnych zadań oraz zgłaszanie  wniosków mających przyczynić się poprawy działalności na 

tym odcinku. 

J.S.

