	WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2006-2009
	Załącznik nr 2
do uchwały nr XLIV/ 271/06
Rady Gminy Koczała
z dnia 19 czerwca 2006r.

	Dział
	Cel
	Zadanie
	Termin rozpoczęcia programu
	Łączne nakłady finansowe na program
	Dotychczasowe nakłady poniesione na finansowanie  do 2005 roku
	Wysokość wydatków

	Rozdział
	
	
	Termin zakończenia programu
	
	
	W roku budżetowym 2006                 
a) środki własne                b) pożyczka                c) śr. U.E.                     d) inne
	W roku budżetowym 2007                
a) środki własne                b) pożyczka                c) śr. U.E.                     d) inne
	W roku budżetowym 2008                
a) środki własne                b) pożyczka                c) śr. U.E.                     d) inne
	W roku budżetowym 2009           
a) środki własne                b) pożyczka                c) śr. U.E.                     d) inne

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	900
	Uporządkowanie stanu gospodarki ciepłowniczej w Gminie Koczała
	Modernizacja systemu grzewczego poprzez budowę kotłowni na biomasę i sieci cieplnej w m. Koczała (zadanie realizowane przez ZGK) 
	2004
	     4 620 571,47 zł 
	  224 616,45 zł 
	 1 298 190,00 zł 
	                 -   zł 
	    464 664,75 zł 
	                  -   zł 

	
	
	
	
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                  -   zł 

	90017
	
	
	2008
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	 2 323 323,77 zł 
	                  -   zł 

	
	
	
	
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	    309 776,50 zł 
	                  -   zł 

	900
	
	Aktualizacja dokumentacji dot. zadania Modernizacja systemu grzewczego poprzez budowę kotłowni na biomasę i sieci cieplnej w m. Koczała
	2006
	          14 000,00 zł 
	               -   zł 
	      14 000,00 zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                  -   zł 

	
	
	
	
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                  -   zł 

	90017
	
	
	2006
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                  -   zł 

	
	
	
	
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                  -   zł 

	010
	Uporządkowanie stanu gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Koczała
	Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej dla działek letniskowych nad j.Dymno w m. Koczała gm. Koczała (zadanie realizowane przez ZGK)
	2004
	        434 736,00 zł 
	    16 926,00 zł 
	    380 810,00 zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                  -   zł 

	
	
	
	
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                  -   zł 

	01010
	
	
	2006
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                  -   zł 

	
	
	
	
	
	
	      37 000,00 zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                  -   zł 

	010
	
	Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej dla m. Bielsko gm. Koczała
	2004
	     2 254 159,21 zł 
	    85 785,60 zł 
	                 -   zł 
	    180 851,66 zł 
	    375 461,60 zł 
	                  -   zł 

	
	
	
	
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                  -   zł 

	01010
	
	
	2008
	
	
	                 -   zł 
	    735 097,28 zł 
	    687 308,91 zł 
	                  -   zł 

	
	
	
	
	
	
	                 -   zł 
	      98 012,97 zł 
	      91 641,19 zł 
	                  -   zł 

	010
	
	Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w Koczale, ul. Południowa, Szkolna, Akacjowa, Klonowa
	2005
	        700 000,00 zł 
	    17 812,00 zł 
	                 -   zł 
	    175 000,00 zł 
	                 -   zł 
	                  -   zł 

	
	
	
	
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                  -   zł 

	01010
	
	
	2007
	
	
	                 -   zł 
	    525 000,00 zł 
	                 -   zł 
	                  -   zł 

	
	
	
	
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                  -   zł 

	010
	Uporządkowanie stanu gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Koczała
	Budowa sieci wodno kanalizacyjnej do Dymina
	2007
	        612 818,00 zł 
	    32 818,00 zł 
	                 -   zł 
	      80 000,00 zł 
	                 -   zł 
	                  -   zł 

	
	
	
	
	
	
	                 -   zł 
	      50 000,00 zł 
	                 -   zł 
	                  -   zł 

	01010
	
	
	2007
	
	
	                 -   zł 
	    450 000,00 zł 
	                 -   zł 
	                  -   zł 

	
	
	
	
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                  -   zł 

	010
	
	Budowa sieci wodnej do m. Działek i Załęże
	2008
	        300 000,00 zł 
	               -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	      30 000,00 zł 
	     200 000,00 zł 

	
	
	
	
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                  -   zł 

	01010
	
	
	2010
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                  -   zł 

	
	
	
	
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                  -   zł 

	010
	
	Budowa sieci wodnej do m. Zapadłe
	2008
	        180 000,00 zł 
	               -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	      20 000,00 zł 
	     150 000,00 zł 

	
	
	
	
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                  -   zł 

	01010
	
	
	2010
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                  -   zł 

	
	
	
	
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                  -   zł 

	010
	
	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Starzno i Ostrówek
	2007
	        508 540,00 zł 
	     8 540,00 zł 
	                 -   zł 
	      30 000,00 zł 
	      95 000,00 zł 
	                  -   zł 

	
	
	
	
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                  -   zł 

	01010
	
	
	2008
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	    375 000,00 zł 
	                  -   zł 

	
	
	
	
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                  -   zł 

	010
	
	Budowa sieci wodnej od m. Pietrzykowo do m. Ciemino
	2008
	          60 000,00 zł 
	               -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	      60 000,00 zł 
	                  -   zł 

	
	
	
	
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                  -   zł 

	01010
	
	
	2008
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                  -   zł 

	
	
	
	
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                  -   zł 

	010
	
	Wykup gruntów pod przepompownie ścieków -  ul. Miastecka, m.Łękinia,
Aktualizacja dokumentacji - działki mieszkalno letniskowe
	2006
	           5 000,00 zł 
	               -   zł 
	        5 000,00 zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                  -   zł 

	
	
	
	
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                  -   zł 

	01010
	
	
	2006
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                  -   zł 

	
	
	
	
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                  -   zł 

	921
	Rozwój infrastruktury kulturalnej i sportowej
	Remont i rozbudowa sali wiejskiej w Pietrzykowie
	2004
	        367 421,73 zł 
	  133 458,73 zł 
	      42 793,00 zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                  -   zł 

	
	
	
	
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                  -   zł 

	92105
	
	
	2006
	
	
	    191 170,00 zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                  -   zł 

	
	
	
	
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                  -   zł 

	801
	
	Budowa boisk lekkoatletycznych
	2008
	     1 100 000,00 zł 
	               -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	    100 000,00 zł 
	      50 000,00 zł 

	
	
	
	
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                  -   zł 

	80110
	
	
	2010
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	    300 000,00 zł 
	     150 000,00 zł 

	
	
	
	
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                  -   zł 

	801
	
	Budowa sali gimnastycznej dla ZKiW w Koczale
	2007
	     4 000 000,00 zł 
	               -   zł 
	                 -   zł 
	    100 000,00 zł 
	      80 000,00 zł 
	                  -   zł 

	
	
	
	
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                  -   zł 

	80110
	
	
	2009
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                  -   zł 

	
	
	
	
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                  -   zł 

	600
	Poprawa sieci dróg
	Modernizacja dróg gminnych etap I
	2004
	        130 000,00 zł 
	               -   zł 
	      30 000,00 zł 
	      25 000,00 zł 
	                 -   zł 
	                  -   zł 

	
	
	
	
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                  -   zł 

	60016
	
	
	2006
	
	
	                 -   zł 
	      75 000,00 zł 
	                 -   zł 
	                  -   zł 

	
	
	
	
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                  -   zł 

	600
	
	Modernizacja dróg gminnych etap II
	2008
	        600 000,00 zł 
	               -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	      30 000,00 zł 
	      30 000,00 zł 

	
	
	
	
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                  -   zł 

	60016
	
	
	2010
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	      60 000,00 zł 
	      60 000,00 zł 

	
	
	
	
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                  -   zł 

	700
	Rozwój budownictwa socjalnego
	Adaptacja budynków administr. socjal. na lokale socjalne (zadanie realizowane przez ZGK), 
opracowanie dokumentacji
	2006
	          78 752,00 zł 
	    47 747,00 zł 
	      25 250,00 zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                  -   zł 

	
	
	
	
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                  -   zł 

	70005
	
	
	2006
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                  -   zł 

	
	
	
	
	
	
	        5 755,00 zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                  -   zł 

	700
	Gospodarka gruntami
	Zakup gruntu pod budowę obwodnicy m. Łękinia
	2006
	           7 000,00 zł 
	               -   zł 
	        7 000,00 zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                  -   zł 

	
	
	
	
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                  -   zł 

	70005
	
	
	2006
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                  -   zł 

	
	
	
	
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                  -   zł 

	750
	Zakup sprzętu biurowego przekraczającego kwotę jednostkową 3500 zł
	Zakup kserokopiarki
	2006
	           4 000,00 zł 
	               -   zł 
	        4 000,00 zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                  -   zł 

	
	
	
	
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                  -   zł 

	75023
	
	
	2006
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                  -   zł 

	
	
	
	
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                  -   zł 

	750
	
	Zakup sprzętu komputerowego
	2006
	           5 000,00 zł 
	               -   zł 
	        5 000,00 zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                  -   zł 

	
	
	
	
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                  -   zł 

	75011
	
	
	2006
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                  -   zł 

	
	
	
	
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                  -   zł 

	600
	Poprawa sieci dróg
	Modernizacja drogi powiatowej Koczała - skrzyżowanie Lipczynek, Miastko
	2006
	        300 000,00 zł 
	  100 000,00 zł 
	    200 000,00 zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                  -   zł 

	
	
	
	
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                  -   zł 

	60014
	
	
	2008
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                  -   zł 

	
	
	
	
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                  -   zł 

	926
	Rozwój sportu i kultury fizycznej
	Turystyczne zagospodarowanie terenów nad jeziorem Dymno
	2007
	     2 000 000,00 zł 
	               -   zł 
	                 -   zł 
	    250 000,00 zł 
	    250 000,00 zł 
	                  -   zł 

	
	
	
	
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                  -   zł 

	92601
	
	
	2008
	
	
	                 -   zł 
	    750 000,00 zł 
	    750 000,00 zł 
	                  -   zł 

	
	
	
	
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                  -   zł 

	RAZEM
	   18 281 998,41 zł 
	  667 703,78 zł 
	 2 012 043,00 zł 
	    840 851,66 zł 
	 1 505 126,35 zł 
	     430 000,00 zł 

	
	
	
	                 -   zł 
	      50 000,00 zł 
	                 -   zł 
	                  -   zł 

	
	
	
	    191 170,00 zł 
	 2 535 097,28 zł 
	 4 495 632,68 zł 
	     210 000,00 zł 

	
	
	
	      42 755,00 zł 
	      98 012,97 zł 
	    401 417,69 zł 
	                  -   zł 


