









WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2006-2009
Załącznik nr 3
do uchwały nr XLV/277/06
Rady Gminy Koczała
z dnia 10 sierpnia 2006r.

Dział
Cel
Zadanie
Termin rozpoczęcia programu
Łączne nakłady finansowe na program
Dotychczasowe nakłady poniesione na finansowanie  do 2005 roku
Wysokość wydatków

Rozdział


Termin zakończenia programu


W roku budżetowym 2006                 
a) środki własne                b) pożyczka                c) śr. U.E.                     d) inne
W roku budżetowym 2007                
a) środki własne                b) pożyczka                c) śr. U.E.                     d) inne
W roku budżetowym 2008                
a) środki własne                b) pożyczka                c) śr. U.E.                     d) inne
W roku budżetowym 2009           
a) środki własne                b) pożyczka                c) śr. U.E.                     d) inne

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

900
Uporządkowanie stanu gospodarki ciepłowniczej w Gminie Koczała
Modernizacja systemu grzewczego poprzez budowę kotłowni na biomasę i sieci cieplnej w m. Koczała (zadanie realizowane przez ZGK) 
2004
     4 634 973,47 zł 
  224 616,45 zł 
 1 312 592,00 zł 
                 -   zł 
    464 664,75 zł 
                  -   zł 

90017













2008


                 -   zł 
                 -   zł 
                 -   zł 
                  -   zł 

900
















                 -   zł 
                 -   zł 
 2 323 323,77 zł 
                  -   zł 

90017
















                 -   zł 
                 -   zł 
    309 776,50 zł 
                  -   zł 



Aktualizacja dokumentacji dot. zadania Modernizacja systemu grzewczego poprzez budowę kotłowni na biomasę i sieci cieplnej w m. Koczała
2006
          14 000,00 zł 
               -   zł 
      14 000,00 zł 
                 -   zł 
                 -   zł 
                  -   zł 




2006


                 -   zł 
                 -   zł 
                 -   zł 
                  -   zł 







                 -   zł 
                 -   zł 
                 -   zł 
                  -   zł 







                 -   zł 
                 -   zł 
                 -   zł 
                  -   zł 

010
Uporządkowanie stanu gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Koczała
Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej dla działek letniskowych nad j.Dymno w m. Koczała gm. Koczała (zadanie realizowane przez ZGK)
2004
        434 736,00 zł 
    16 926,00 zł 
    380 810,00 zł 
                 -   zł 
                 -   zł 
                  -   zł 

01010


2006


                 -   zł 
                 -   zł 
                 -   zł 
                  -   zł 

010





                 -   zł 
                 -   zł 
                 -   zł 
                  -   zł 

01010





      37 000,00 zł 
                 -   zł 
                 -   zł 
                  -   zł 

010










01010












Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej dla m. Bielsko gm. Koczała
2004
     2 254 159,21 zł 
    85 785,60 zł 
                 -   zł 
    180 851,66 zł 
    375 461,60 zł 
                  -   zł 




2008


                 -   zł 
                 -   zł 
                 -   zł 
                  -   zł 







                 -   zł 
    735 097,28 zł 
    687 308,91 zł 
                  -   zł 







                 -   zł 
      98 012,97 zł 
      91 641,19 zł 
                  -   zł 



Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w Koczale, ul. Południowa, Szkolna, Akacjowa, Klonowa
2005
        700 000,00 zł 
    17 812,00 zł 
                 -   zł 
    175 000,00 zł 
                 -   zł 
                  -   zł 




2007


                 -   zł 
                 -   zł 
                 -   zł 
                  -   zł 







                 -   zł 
    525 000,00 zł 
                 -   zł 
                  -   zł 







                 -   zł 
                 -   zł 
                 -   zł 
                  -   zł 

010
Uporządkowanie stanu gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Koczała
Budowa sieci wodno kanalizacyjnej do Dymina
2007
        612 818,00 zł 
    32 818,00 zł 
                 -   zł 
      80 000,00 zł 
                 -   zł 
                  -   zł 

01010


2007


                 -   zł 
      50 000,00 zł 
                 -   zł 
                  -   zł 

010





                 -   zł 
    450 000,00 zł 
                 -   zł 
                  -   zł 

01010





                 -   zł 
                 -   zł 
                 -   zł 
                  -   zł 

010










01010










010










01010

Budowa sieci wodnej do m. Działek i Załęże
2008
        300 000,00 zł 
               -   zł 
                 -   zł 
                 -   zł 
      30 000,00 zł 
     200 000,00 zł 

010













2010


                 -   zł 
                 -   zł 
                 -   zł 
                  -   zł 

01010
















                 -   zł 
                 -   zł 
                 -   zł 
                  -   zł 







                 -   zł 
                 -   zł 
                 -   zł 
                  -   zł 



Budowa sieci wodnej do m. Zapadłe
2008
        180 000,00 zł 
               -   zł 
                 -   zł 
                 -   zł 
      20 000,00 zł 
     150 000,00 zł 




2010


                 -   zł 
                 -   zł 
                 -   zł 
                  -   zł 







                 -   zł 
                 -   zł 
                 -   zł 
                  -   zł 







                 -   zł 
                 -   zł 
                 -   zł 
                  -   zł 



Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Starzno i Ostrówek
2007
        508 540,00 zł 
     8 540,00 zł 
                 -   zł 
      30 000,00 zł 
      95 000,00 zł 
                  -   zł 




2008


                 -   zł 
                 -   zł 
                 -   zł 
                  -   zł 







                 -   zł 
                 -   zł 
    375 000,00 zł 
                  -   zł 







                 -   zł 
                 -   zł 
                 -   zł 
                  -   zł 



Budowa sieci wodnej od m. Pietrzykowo do m. Ciemino
2008
          60 000,00 zł 
               -   zł 
                 -   zł 
                 -   zł 
      60 000,00 zł 
                  -   zł 




2008


                 -   zł 
                 -   zł 
                 -   zł 
                  -   zł 







                 -   zł 
                 -   zł 
                 -   zł 
                  -   zł 







                 -   zł 
                 -   zł 
                 -   zł 
                  -   zł 

010

Wykup gruntów pod przepompownie scieków -  ul. Miastecka, m.Łękinia,
Aktualizacja dokumentacji - działki mieszkalno letniskowe
2006
           5 000,00 zł 
               -   zł 
        5 000,00 zł 
                 -   zł 
                 -   zł 
                  -   zł 

01010


2006


                 -   zł 
                 -   zł 
                 -   zł 
                  -   zł 







                 -   zł 
                 -   zł 
                 -   zł 
                  -   zł 







                 -   zł 
                 -   zł 
                 -   zł 
                  -   zł 

921
Rozwój infrastruktury kulturalnej i sportowej
Remont i rozbudowa sali wiejskiej w Pietrzykowie
2004
        367 421,73 zł 
  133 458,73 zł 
      42 793,00 zł 
                 -   zł 
                 -   zł 
                  -   zł 

92105


2006


                 -   zł 
                 -   zł 
                 -   zł 
                  -   zł 

801





    191 170,00 zł 
                 -   zł 
                 -   zł 
                  -   zł 

80110





                 -   zł 
                 -   zł 
                 -   zł 
                  -   zł 

801










80110












Budowa boisk lekkoatletycznych
2008
     1 100 000,00 zł 
               -   zł 
                 -   zł 
                 -   zł 
    100 000,00 zł 
      50 000,00 zł 




2010


                 -   zł 
                 -   zł 
                 -   zł 
                  -   zł 







                 -   zł 
                 -   zł 
    300 000,00 zł 
     150 000,00 zł 







                 -   zł 
                 -   zł 
                 -   zł 
                  -   zł 



Budowa sali gimnastycznej dla ZKiW w Koczale
2007
     4 000 000,00 zł 
               -   zł 
                 -   zł 
    100 000,00 zł 
      80 000,00 zł 
                  -   zł 




2009


                 -   zł 
                 -   zł 
                 -   zł 
                  -   zł 







                 -   zł 
                 -   zł 
                 -   zł 
                  -   zł 







                 -   zł 
                 -   zł 
                 -   zł 
                  -   zł 

600
Poprawa sieci dróg
Modernizacja dróg gminnych etap I
2004
        130 000,00 zł 
               -   zł 
      30 000,00 zł 
      25 000,00 zł 
                 -   zł 
                  -   zł 

60016


2006


                 -   zł 
                 -   zł 
                 -   zł 
                  -   zł 

600





                 -   zł 
      75 000,00 zł 
                 -   zł 
                  -   zł 

60016
















                 -   zł 
                 -   zł 
                 -   zł 
                  -   zł 



Modernizacja dróg gminnych etap II
2008
        600 000,00 zł 
               -   zł 
                 -   zł 
                 -   zł 
      30 000,00 zł 
      30 000,00 zł 




2010


                 -   zł 
                 -   zł 
                 -   zł 
                  -   zł 







                 -   zł 
                 -   zł 
      60 000,00 zł 
      60 000,00 zł 







                 -   zł 
                 -   zł 
                 -   zł 
                  -   zł 

700
Rozwój budownictwa socjalnego
Adaptacja budynków administr. socjal. na lokale socjalne (zadanie realizowane przez ZGK), 
opracowanie dokumentacji
2006
          78 752,00 zł 
    47 747,00 zł 
      25 250,00 zł 
                 -   zł 
                 -   zł 
                  -   zł 

70005


2006


                 -   zł 
                 -   zł 
                 -   zł 
                  -   zł 







                 -   zł 
                 -   zł 
                 -   zł 
                  -   zł 







        5 755,00 zł 
                 -   zł 
                 -   zł 
                  -   zł 

700
Gospodarka gruntami
Zakup gruntu pod budowę obwodnicy m. Łękinia
2006
           7 000,00 zł 
               -   zł 
        7 000,00 zł 
                 -   zł 
                 -   zł 
                  -   zł 

70005


2006


                 -   zł 
                 -   zł 
                 -   zł 
                  -   zł 







                 -   zł 
                 -   zł 
                 -   zł 
                  -   zł 







                 -   zł 
                 -   zł 
                 -   zł 
                  -   zł 

750
Zakup sprzętu biurowego przekraczającego kwotę jednostkową 3500 zł
Zakup kserokopiarki
2006
           4 000,00 zł 
               -   zł 
        4 000,00 zł 
                 -   zł 
                 -   zł 
                  -   zł 

75023


2006


                 -   zł 
                 -   zł 
                 -   zł 
                  -   zł 

750





                 -   zł 
                 -   zł 
                 -   zł 
                  -   zł 

75011
















                 -   zł 
                 -   zł 
                 -   zł 
                  -   zł 



Zakup sprzętu komputerowego
2006
           5 000,00 zł 
               -   zł 
        5 000,00 zł 
                 -   zł 
                 -   zł 
                  -   zł 




2006


                 -   zł 
                 -   zł 
                 -   zł 
                  -   zł 







                 -   zł 
                 -   zł 
                 -   zł 
                  -   zł 







                 -   zł 
                 -   zł 
                 -   zł 
                  -   zł 

600
Poprawa sieci dróg
Modernizacja drogi powiatowej Koczała - skrzyżowanie Lipczynek, Miastko
2006
        300 000,00 zł 
  100 000,00 zł 
    200 000,00 zł 
                 -   zł 
                 -   zł 
                  -   zł 

60014


2008


                 -   zł 
                 -   zł 
                 -   zł 
                  -   zł 







                 -   zł 
                 -   zł 
                 -   zł 
                  -   zł 







                 -   zł 
                 -   zł 
                 -   zł 
                  -   zł 

926
Rozwój sportu i kultury fizycznej
Turystyczne zagospodarowanie terenów nad jeziorem Dymno
2007
     2 000 000,00 zł 
               -   zł 
                 -   zł 
    250 000,00 zł 
    250 000,00 zł 
                  -   zł 

92601


2008


                 -   zł 
                 -   zł 
                 -   zł 
                  -   zł 







                 -   zł 
    750 000,00 zł 
    750 000,00 zł 
                  -   zł 







                 -   zł 
                 -   zł 
                 -   zł 
                  -   zł 

RAZEM
   18 296 400,41 zł 
  667 703,78 zł 
 2 026 445,00 zł 
    840 851,66 zł 
 1 505 126,35 zł 
     430 000,00 zł 




                 -   zł 
      50 000,00 zł 
                 -   zł 
                  -   zł 




    191 170,00 zł 
 2 535 097,28 zł 
 4 495 632,68 zł 
     210 000,00 zł 




      42 755,00 zł 
      98 012,97 zł 
    401 417,69 zł 
                  -   zł 

