
WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2006-2009
Załącznik nr 3
do uchwały nr XLVII/ 294 /06
Rady Gminy Koczała
z dnia 25 października 2006r.



Dział
Cel
Zadanie
Termin rozpoczęcia programu
Łączne nakłady finansowe na program
Dotychczasowe nakłady poniesione na finansowanie  do 2005 roku
Wysokość wydatków


Rozdział


Termin zakończenia programu


W roku budżetowym 2006                 
a) środki własne                b) pożyczka                c) śr. U.E.                     d) inne
W roku budżetowym 2007                
a) środki własne                b) pożyczka                c) śr. U.E.                     d) inne
W roku budżetowym 2008                
a) środki własne                b) pożyczka                c) śr. U.E.                     d) inne
W roku budżetowym 2009           
a) środki własne                b) pożyczka                c) śr. U.E.                     d) inne


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


900
Uporządkowanie stanu gospodarki ciepłowniczej w Gminie Koczała
Modernizacja systemu grzewczego poprzez budowę kotłowni na biomasę i sieci cieplnej w m. Koczała (zadanie realizowane przez ZGK) 
2004
4 682 041,47 zł 
  224 616,45 zł 
1 340 660,00 zł 
                      -   zł 
    464 664,75 zł 
                  -   zł 

















2008


                     -   zł 
                      -   zł 
                     -   zł 
                  -   zł 


90017

















                     -   zł 
                      -   zł 
 2 323 323,77 zł 
                  -   zł 




















      19 000,00 zł 
                      -   zł 
    309 776,50 zł 
                  -   zł 


900

























Aktualizacja dokumentacji dot. zadania Modernizacja systemu grzewczego poprzez budowę kotłowni na biomasę i sieci cieplnej w m. Koczała
2006
   14 200,00 zł 
                 -   zł 
      14 200,00 zł 
                      -   zł 
                     -   zł 
                  -   zł 


90017














2006


                     -   zł 
                      -   zł 
                     -   zł 
                  -   zł 








                     -   zł 
                      -   zł 
                     -   zł 
                  -   zł 








                     -   zł 
                      -   zł 
                     -   zł 
                  -   zł 


010
Uporządkowanie stanu gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Koczała
Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej dla działek letniskowych nad j.Dymno w m. Koczała gm. Koczała (zadanie realizowane przez ZGK)
2004
  315 799,00 zł 
   16 926,00 zł 
    280 873,00 zł 
                      -   zł 
                     -   zł 
                  -   zł 





2006


                     -   zł 
                      -   zł 
                     -   zł 
                  -   zł 


01010





                     -   zł 
                      -   zł 
                     -   zł 
                  -   zł 








        18 000,00 zł 
                      -   zł 
                     -   zł 
                  -   zł 


010

Aktualizacja dokumentacji dot. zadania Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej dla działek letniskowych nad j.Dymno w m. Koczała gm. Koczała
2004
              6 785,00 zł 
                 -   zł 
         6 785,00 zł 
                      -   zł 
                     -   zł 
                  -   zł 








                     -   zł 
                      -   zł 
                     -   zł 
                  -   zł 


01010


2006


                     -   zł 
                      -   zł 
                     -   zł 
                  -   zł 








                     -   zł 
                      -   zł 
                     -   zł 
                  -   zł 


010

Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej dla m. Bielsko gm. Koczała
2004
2 254 159,21 zł 
    85 785,60 zł 
                     -   zł 
 180 851,66 zł 
    375 461,60 zł 
                  -   zł 

















2008


                     -   zł 
                      -   zł 
                     -   zł 
                  -   zł 


01010

















                     -   zł 
         735 097,28 zł 
    687 308,91 zł 
                  -   zł 














010

















                     -   zł 
   98 012,97 zł 
      91 641,19 zł 
                  -   zł 
















Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w Koczale, ul. Południowa, Szkolna, Akacjowa, Klonowa
2005
  700 000,00 zł 
    17 812,00 zł 
                     -   zł 
 175 000,00 zł 
                     -   zł 
                  -   zł 


01010














2007


                     -   zł 
                      -   zł 
                     -   zł 
                  -   zł 




















                     -   zł 
 525 000,00 zł 
                     -   zł 
                  -   zł 








                     -   zł 
                      -   zł 
                     -   zł 
                  -   zł 


010
Uporządkowanie stanu gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Koczała
Budowa sieci wodno kanalizacyjnej do Dymina
2007
   612 818,00 zł 
    32 818,00 zł 
                     -   zł 
   80 000,00 zł 
                     -   zł 
                  -   zł 





2007


                     -   zł 
  50 000,00 zł 
                     -   zł 
                  -   zł 


01010





                     -   zł 
 450 000,00 zł 
                     -   zł 
                  -   zł 








                     -   zł 
                      -   zł 
                     -   zł 
                  -   zł 


010

Budowa sieci wodnej do m. Działek i Załęże
2008
   300 000,00 zł 
                 -   zł 
                     -   zł 
                      -   zł 
     30 000,00 zł 
     200 000,00 zł 

















2010


                     -   zł 
                      -   zł 
                     -   zł 
                  -   zł 


01010

















                     -   zł 
                      -   zł 
                     -   zł 
                  -   zł 




















                     -   zł 
                      -   zł 
                     -   zł 
                  -   zł 


010













Budowa sieci wodnej do m. Zapadłe
2008
  180 000,00 zł 
                 -   zł 
                     -   zł 
                      -   zł 
      20 000,00 zł 
     150 000,00 zł 

















2010


                     -   zł 
                      -   zł 
                     -   zł 
                  -   zł 


01010

















                     -   zł 
                      -   zł 
                     -   zł 
                  -   zł 




















                     -   zł 
                      -   zł 
                     -   zł 
                  -   zł 


010

Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Starzno i Ostrówek
2007
   508 540,00 zł 
       8 540,00 zł 
                     -   zł 
  30 000,00 zł 
     95 000,00 zł 
                  -   zł 

















2008


                     -   zł 
                      -   zł 
                     -   zł 
                  -   zł 


01010

















                     -   zł 
                      -   zł 
    375 000,00 zł 
                  -   zł 




















                     -   zł 
                      -   zł 
                     -   zł 
                  -   zł 


010













Budowa sieci wodnej od m. Pietrzykowo do m. Ciemino
2008
    60 000,00 zł 
                 -   zł 
                     -   zł 
                      -   zł 
      60 000,00 zł 
                  -   zł 

















2008


                     -   zł 
                      -   zł 
                     -   zł 
                  -   zł 


01010

















                     -   zł 
                      -   zł 
                     -   zł 
                  -   zł 




















                     -   zł 
                      -   zł 
                     -   zł 
                  -   zł 


010













Wykup gruntów pod przepompownie scieków -  ul. Miastecka, m.Łękinia,
Aktualizacja dokumentacji - działki mieszkalno letniskowe
2006
     3 250,00 zł 
                 -   zł 
         3 250,00 zł 
                      -   zł 
                     -   zł 
                  -   zł 

















2006


                     -   zł 
                      -   zł 
                     -   zł 
                  -   zł 


01010

















                     -   zł 
                      -   zł 
                     -   zł 
                  -   zł 




















                     -   zł 
                      -   zł 
                     -   zł 
                  -   zł 


921
Rozwój infrastruktury kulturalnej i sportowej
Remont i rozbudowa sali wiejskiej w Pietrzykowie
2004
  355 695,73 zł 
 133 458,73 zł 
       52 311,00 zł 
                      -   zł 
                     -   zł 
                  -   zł 





2006


                     -   zł 
                      -   zł 
                     -   zł 
                  -   zł 


92105





     169 926,00 zł 
                      -   zł 
                     -   zł 
                  -   zł 








                     -   zł 
                      -   zł 
                     -   zł 
                  -   zł 


801

Budowa boisk lekkoatletycznych
2008
1 100 000,00 zł 
                 -   zł 
                     -   zł 
                      -   zł 
   100 000,00 zł 
      50 000,00 zł 

















2010


                     -   zł 
                      -   zł 
                     -   zł 
                  -   zł 


80110

















                     -   zł 
                      -   zł 
    300 000,00 zł 
     150 000,00 zł 




















                     -   zł 
                      -   zł 
                     -   zł 
                  -   zł 


801













Budowa sali gimnastycznej dla ZKiW w Koczale
2007
4 000 000,00 zł 
                 -   zł 
                     -   zł 
 100 000,00 zł 
     80 000,00 zł 
                  -   zł 

















2009


                     -   zł 
                      -   zł 
                     -   zł 
                  -   zł 


80110

















                     -   zł 
                      -   zł 
                     -   zł 
                  -   zł 




















                     -   zł 
                      -   zł 
                     -   zł 
                  -   zł 


600
Poprawa sieci dróg
Modernizacja dróg gminnych etap I
2004
  125 000,00 zł 
                 -   zł 
       25 000,00 zł 
   25 000,00 zł 
                     -   zł 
                  -   zł 





2006


                     -   zł 
                      -   zł 
                     -   zł 
                  -   zł 


60016





                     -   zł 
   75 000,00 zł 
                     -   zł 
                  -   zł 








                     -   zł 
                      -   zł 
                     -   zł 
                  -   zł 


600

Modernizacja dróg gminnych etap II
2008
  600 000,00 zł 
                 -   zł 
                     -   zł 
                      -   zł 
     30 000,00 zł 
      30 000,00 zł 

















2010


                     -   zł 
                      -   zł 
                     -   zł 
                  -   zł 


60016

















                     -   zł 
                      -   zł 
      60 000,00 zł 
      60 000,00 zł 




















                     -   zł 
                      -   zł 
                     -   zł 
                  -   zł 


700
Rozwój budownictwa socjalnego
Adaptacja budynków administr. socjal. na lokale socjalne (zadanie realizowane przez ZGK), 
opracowanie dokumentacji
2006
    63 502,00 zł 
    47 747,00 zł 
      10 000,00 zł 
                      -   zł 
                     -   zł 
                  -   zł 





2006


                     -   zł 
                      -   zł 
                     -   zł 
                  -   zł 


70005





                     -   zł 
                      -   zł 
                     -   zł 
                  -   zł 








         5 755,00 zł 
                      -   zł 
                     -   zł 
                  -   zł 


700
Gospodarka gruntami
Zakup gruntu pod budowę obwodnicy m. Łękinia
2006
     7 000,00 zł 
                 -   zł 
       21 000,00 zł 
                      -   zł 
                     -   zł 
                  -   zł 





2006


                     -   zł 
                      -   zł 
                     -   zł 
                  -   zł 


70005





                     -   zł 
                      -   zł 
                     -   zł 
                  -   zł 








                     -   zł 
                      -   zł 
                     -   zł 
                  -   zł 


750
Zakup sprzętu biurowego przekraczającego kwote jednostkową 3500 zł
Zakup kserokopiarki
2006
     5 000,00 zł 
                 -   zł 
         5 000,00 zł 
                      -   zł 
                     -   zł 
                  -   zł 





2006


                     -   zł 
                      -   zł 
                     -   zł 
                  -   zł 


75023





                     -   zł 
                      -   zł 
                     -   zł 
                  -   zł 








                     -   zł 
                      -   zł 
                     -   zł 
                  -   zł 


750

Zakup sprzętu komputerowego
2006
      5 000,00 zł 
                 -   zł 
         5 000,00 zł 
                      -   zł 
                     -   zł 
                  -   zł 

















2006


                     -   zł 
                      -   zł 
                     -   zł 
                  -   zł 


75011

















                     -   zł 
                      -   zł 
                     -   zł 
                  -   zł 




















                     -   zł 
                      -   zł 
                     -   zł 
                  -   zł 


600
Poprawa sieci dróg
Modernizacja drogi powiatowej Koczała - skrzyżowanie Lipczynek, Miastko
2006
  300 000,00 zł 
  100 000,00 zł 
     200 000,00 zł 
                      -   zł 
                     -   zł 
                  -   zł 

















2008


                     -   zł 
                      -   zł 
                     -   zł 
                  -   zł 


60014

















                     -   zł 
                      -   zł 
                     -   zł 
                  -   zł 




















                     -   zł 
                      -   zł 
                     -   zł 
                  -   zł 


926
Rozwój sportu i kultury fizycznej
Turystyczne zagospodarowanie terenów nad jeziorem Dymno
2007
2 000 000,00 zł 
                 -   zł 
                     -   zł 
 250 000,00 zł 
   250 000,00 zł 
                  -   zł 





2008


                     -   zł 
                      -   zł 
                     -   zł 
                  -   zł 


92601





                     -   zł 
750 000,00 zł 
   750 000,00 zł 
                  -   zł 








                     -   zł 
                      -   zł 
                     -   zł 
                  -   zł 


RAZEM
18 198 790,41 zł 
  667 703,78 zł 
 1 964 079,00 zł 
 840 851,66 zł 
1 505 126,35 zł 
     430 000,00 zł 





                     -   zł 
   50 000,00 zł 
                     -   zł 
                  -   zł 





   169 926,00 zł 
2 535 097,28 zł 
4 495 632,68 zł 
     210 000,00 zł 





       42 755,00 zł 
 98 012,97 zł 
   401 417,69 zł 
                  -   zł 

