U C H W A Ł A   Nr  VIII/45/11

RADY GMINY    K OCZAŁA

z  dnia 27  czerwca 2011 roku

w  sprawie rozpatrzenia  sprawozdania  z realizacji  zadań  społeczno-gospodarczego rozwoju Gminy Koczała  za 2010  rok 
     Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591,  z późn. zm.)

RADA GMINY   KOCZAŁA 

u c h w a l a, co  następuje:

§ 1

Przyjmuje się  sprawozdanie  z  realizacji zadań społeczno-gospodarczego rozwoju  Gminy Koczała za  2010 rok, stanowiące  załącznik   do niniejszej  uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Koczała.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                          Przewodniczący Rady

                                                                                                              Mariusz Patejuk
 Załącznik do uchwały Nr VIII/45/11 Rady Gminy Koczała z dnia 27 czerwca 2011 roku
                                                                                         Koczała 2011-04-15

SPRAWOZDANIE  Z  REALIZACJI  GŁÓWNYCH  ZADAŃ 

 SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO   ROZWOJU   GMINY  KOCZAŁA            W  2010  ROKU

I. REALIZACJA  ZADAŃ  RZECZOWYCH  UJĘTYCH  W  PROJEKTACH,  KTÓRE UZYSKAŁY  DOFINANSOWANIE  W  2009  ROKU: 
a)  Trzy zadania priorytetowe zostały w pełni zrealizowane, a mianowicie:
1. Kontynuowano i zakończono realizację projektu pn. „Remont                      i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz zagospodarowanie skweru w Koczale”.

W ramach realizacji tego zadania w 2010 roku dokończono podjazd do Gminnej Biblioteki Publicznej oraz wykonano remont sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury oraz zagospodarowanie skweru w centrum Koczały. Zadanie to zrealizowane zostało w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie "Odnowa i rozwój wsi". Wniosek o płatność został złożony w II półroczu 2010 r. natomiast rozliczenie nastąpiło już w 2011 r. zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku, po przeprowadzonej kontroli w terenie. Koszt zadania wyniósł 536.258,96 zł, a Gmina otrzymała  dofinansowanie w wysokości 329.667,- zł.

2. Rozpoczęto i zakończono realizację projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m. Bielsko i m. Koczała ul. Akacjowa, Klonowa, Południowa i Szkolna, gm. Koczała”. W trybie przetargu nieograniczonego spośród 11 oferentów wykonawcą robót zostało Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno Inżynieryjnych „INSTAL” S. Dziewiński, A. Adamczyk, Spółka Jawna Człuchów. Wartość kosztorysowa projektu brutto wynosiła 5.065.972,18 zł, natomiast najkorzystniejsza oferta 2.851.568,08 zł. Inwestycja realizowana była od kwietnia do września 2010 r. w miejscowości Bielsko i Koczała. Inwestycja realizowana była w okresie od  1 kwietnia do 30 września 2010 roku. W ramach zadania wybudowano:
- do m. Bielsko sieć wodociągową o długości 9.450 m wraz z 94 przyłączami  o łącznej długości 1.402 m oraz kanalizację o łącznej długości 10.099m wraz z 85 przyłączami o łącznej długości 1.611m i 3 przepompownie ścieków,
- w m. Koczała sieć wodociągową o długości 970 m wraz z 25 przyłączami o łącznej długości 166 m oraz kanalizację o łącznej długości 1.073,5m wraz z 25 przyłączami o łącznej długości 153 m i 2 przepompownie ścieków.

Zadanie to uzyskało dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 3.2.1, „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych operacji. Koszt inwestycji wyniósł 2.519 976,22 zł netto. Zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Koczale. 
Na dzień dzisiejszy zostało już rozliczone, wniosek o płatność został zweryfikowany i przyznana jest kwota dofinansowania w wysokości 1.518.369,- zł.
3. Przy dofinansowaniu inwestycji z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 (edycja 2010) zakończono budowę obwodnicy dla miejscowości Łękinia. Koszt inwestycji 1.584.732,64 zł, dofinansowanie 792.366,- zł
W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono spośród dwóch oferentów wykonawcę robót tj. firmę POL-DRÓG CZŁUCHÓW Spółka z o.o. Człuchów. Oferta opiewała na kwotę 1.578.805,17 zł. Prace przy budowie obwodnicy     w Łękini ruszyły w kwietniu 2010 r. a uroczyste otwarcie obwodnicy               i przekazanie jej do użytku nastąpiło w dniu 18 czerwca 2010 r. Wybudowano nowy odcinek drogi o długości 1.560 m, który  położony jest     w całości poza obszarem zabudowanym i ma na celu wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza wieś Łękinia.
b)  Zadania realizowane w ramach porozumień międzygminnych: 
1. Projekt dotyczący turystycznego zagospodarowania terenów nad jeziorem Dymno i rzeką Brdą w zakresie poprawy infrastruktury turystycznej  realizowany był w ramach międzygminnego projektu „Kraina Czystych Jezior       i Rzek – budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała            i Rzeczenica”, na który gminy zdobyły dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Działanie 6.1. Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny. Projekt ten decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego w kwietniu 2010 roku uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Koszt projektu w zakresie dla Gminy Koczała wyniósł 1.819.326,68 zł, w tym koszt robót budowlano-montażowych to 1.693.468,08 zł. Dofinansowanie przyznane Gminie Koczała na realizację tej inwestycji wynosi 1.004.190,47 zł. 
W 2010 roku przeprowadzone zostały procedury przetargowe, a obecnie trwają prace przy budowie budynku socjalnego i doprowadzeniu sieci na terenie rekreacyjnym nad jeziorem Dymno w Koczale. Po wakacjach rozpocznie się kolejny etap projektu tj. budowa stanicy kajakowej w Wilkowie i modernizacja stanicy w Starej Brdzie Pilskiej. Całość inwestycji zostanie zrealizowana do końca 2011 roku. Wykonawcą robót budowlano-montażowych jest firma Usługi Ogólnobudowlane „MARBRUK” Marcin Kwiatkowski Charzykowy.
2. Podejmowano dalsze działania w kierunku rozpoczęcia renowacji kościoła    w Pietrzykowie w ramach międzygminnego projektu „Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn w powiecie człuchowskim – remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica i Przechlewo i wykorzystanie ich do celów kultury, edukacji i poprawy atrakcyjności turystycznej regionu” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego               w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 8. Lokalna infrastruktura podstawowa poddziałanie 8.1.2. Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy. 
Przeprowadzone zostały procedury przetargowe na roboty budowlane 
i konserwatorskie w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych 
i konserwatorskich. 
W marcu 2011r. rozpoczęto prace budowlano-konserwatorskie przy zabytkowym kościele filialnym pw. Św. Andrzeja Boboli w Pietrzykowie. 
Prowadzone prace budowlano-konserwatorskie obejmują swym zakresem: wymianę więźby dachowej, wykonanie pokrycia dachu z dachówki ceramicznej karpiówki, wykonanie opierzeń blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej oraz  w dzwonnicy wymianę elementów konstrukcyjnych uszkodzonych biologicznie i impregnację całości środkami grzybo- i owadobójczymi oraz ogniochronnymi, wykonanie pokrycia z dachówki ceramicznej karpiówki, uzupełnienie ubytków w ceglanej podmurówce i kamiennym fundamencie. Planowany termin zakończenia prac budowlano-konserwatorskich to 31 maja 2011r. Na początku maja br.  rozpoczął się drugi etap prac przy kościele w Pietrzykowie polegający na odrestaurowaniu znajdujących się w tym kościele zabytków ruchomych: ambony, chrzcielnicy i chóru muzycznego. Wykonawcą prac budowlano-konserwatorskich jest Zakład Remontowo-Budowlany w Kiełpinku Teresa Powozińska. Koszt wykonania tych prac to 132.872,37 zł. Wysokość dofinansowania, które Gmina Koczała otrzymała na realizację  całego projektu to 256.522,60 zł.
3. Powiat Człuchowski otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 40.000,- zł na realizację projektu pt. „Budowa basenu sportowego w Człuchowie” w ramach porozumienia o partnerstwie. Inwestycja była współfinansowana                  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Oficjalne otwarcie basenu odbyło się 29 października 2010 r. z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Koszt budowy basenu wyniósł 12,36 mln zł, a 5,21 mln zł to dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
II. REALIZACJA  POZOSTAŁYCH  ZADAŃ: 

1. Przeprowadzone zostały remonty dróg gminnych m.in.:
· wykonano bieżące naprawy dróg do m. Zapadłe, Załęże i Działek. We wrześniu 2010 roku zakończono prace przy modernizacji drogi rolniczej Koczała – Działek.  Na remont tej drogi gminnej pozyskane zostały środki finansowe w wysokości 60.000,- zł z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Remont wykonany został w ramach remontu dróg transportu rolnego (dróg dojazdowych do pól rolników) przez Firmę Usług Wielobranżowych „IMKOP” Ireneusz Machuta Ciecholewy. Odbiór robót nastąpił 30 września 2010 r. Wykonano roboty polegające na: wyrównaniu istniejącej drogi zespołem maszyn, usunięciu zastoisk wody poprzez wykonanie rowków odwadniających, ulepszeniu nawierzchni grubości 10 cm z gruzu betonowego kruszonego, wykonaniu odpowiednich spadków poprzecznych, wyrównaniu pobocza równiarką i zagęszczeniu. Wartość robót wyniosła 130.056,05 zł.  Zmodernizowano drogę o łącznej długości 2,3 km o szerokości 3 m.
· zmodernizowano ulicę Ogrodową w m. Koczała. Mocno zniszczoną nawierzchnię brukową zastąpiono nową nawierzchnią asfaltową. Wykonawcą robót była firma „POL-DRÓG” z  Człuchowa. Wykonane zostały na powierzchni 1.196 m2 dwie nowe warstwy nawierzchni mineralno-bitumicznych grysowych tj. wyrównawcza i ścieralna oraz dokonano regulacji 7 studni rewizyjnych. Wartość wykonanych robót wyniosła 92.496,34 zł.
· firma „POL-DRÓG” z Człuchowa na zlecenie firmy Poldanor S.A. Przechlewo wykonała w Koczale nową nawierzchnię asfaltową na     100 m odcinku ulicy Przemysłowej oraz na parkingu dla samochodów przy Mieszalni Pasz. 
· poprawiona została także nawierzchnia gruntowej drogi dojazdowej              do posesji nr  3 i 5  ul. Przemysłowej w Koczale. 
    Prace te wykonane zostały przy współpracy pracowników firmy    

     Poldanor S.A. Przechlewo   i Urzędu Gminy Koczała. 
· w Koczale na ul. Człuchowskiej (koło kościoła) wykonano nową studzienkę kanalizacji deszczowej, natomiast obok posesji Nr 3-5 wyremontowano chodnik. Na powierzchni 177 m2 skuto stary beton, wybrano ziemię, wykonano podsypkę i ułożono nową nawierzchnię chodnika z kostki polbruk oraz wykonano dwie nowe studzienki telekomunikacyjną i kanalizacyjną, które były w bardzo złym stanie      i zagrażały bezpieczeństwu osób korzystających z tego odcinka chodnika. W remont chodnika zaangażowali się również mieszkańcy pobliskiej kamienicy w postaci transportu skutego gruzu, użyczenia prądu i wody do wykonania zaprawy murarskiej, a w kosztach zakupu materiałów budowlanych, oprócz Urzędu Gminy, partycypowali: Gminna Spółdzielnia „SCH” w Koczale, Przedsiębiorstwo Ogród           z Przechlewa, Zakład Fryzjerski  oraz Usługi Wielobranżowe w Koczale.
· w październiku 2010 r. pracownicy Urzędu Gminy oraz interwencyjni wbudowali około 50 m krawężnika ulicznego przy ulicy Południowej      w Koczale w celu odcięcia wody opadowej, która zalewała posesje położone przy tym odcinku drogi.
· na przełomie września i  października  2010 r. pracownicy Urzędu Gminy oraz interwencyjni wykonali oświetlenie dróg dojazdowych do garaży przy ulicy Młodzieżowej w Koczale. Wybudowano trzy punkty świetlne, które rozświetlają teren przyległy, w godzinach nocnych, co w znacznym stopniu poprawia bezpieczeństwo dojścia oraz mienia użytkowników garaży. Koszt materiałów na wybudowanie instalacji wyniósł około 2.000,- zł.

· na osiedlu mieszkaniowym  i przy szkole powstały nowe miejsca parkingowe.
2. W  czerwcu 2010 r. w miejscowości Stara Brda i Stara Brda Pilska ustawione zostały nowe przystanki autobusowe, które zastąpiły stare drewniane wiaty. Rozbiórki starych wiat przystankowych oraz wylewkę fundamentową pod nowe przystanki wykonali pracownicy Urzędu Gminy Koczała. Przystanki zostały zakupione w Aleksandrowie Kujawskim ze środków własnych gminy Koczała za łączną kwotę 5.896,00 zł brutto łącznie z transportem                    i montażem. Ponadto dokonywano bieżących napraw przystanków PKS oraz tablic ogłoszeniowych w sołectwach.
3. We wrześniu 2010 r. na osiedlu mieszkaniowym otwarto nowy plac zabaw przy ulicy Tęczowej w Koczale na którym Firma „RODO” Place Zabaw Julian Odechowski Kręczki k/Ożarowa Mazowieckiego zamontowała następujące zabawki: konika na sprężynie, 2 huśtawki, zjeżdżalnię, piaskownicę oraz stolik z ławeczką. Wcześniej na tym terenie została posiana trawa oraz wykonano ogrodzenie. 
Całkowity koszt urządzenia placu zabaw wyniósł 21 tys. zł. Środki te w całości pochodziły z budżetu gminy Koczała. W bieżącym roku planuje się dokupienie kolejnych zabawek w ramach złożonego  w 2010 roku projektu pn. „Doposażenie placu zabaw na osiedlu mieszkaniowym w Koczale”, który uzyskał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. 
Koszt całkowity projektu wynosi 34.373,80 zł. 
4. Dla poprawy estetyzacji otoczenia i pobudzenia aktywności mieszkańców gminy
· ogłoszony został kolejny konkurs na najładniejszą posesję i balkon. Udział w konkursie zgłosiło 12 chętnych, w tym: 1 zagroda rolnicza,    3 balkony oraz 8 zagród nierolniczych. Komisyjna ocena zgłoszonych zagród rolniczych, posesji oraz balkonów została przeprowadzona        w sierpniu 2010 r. a oficjalne wyniki konkursu zostały ogłoszone podczas Dożynek Powiatu Człuchowskiego, które w tym roku odbyły się w Koczale. Laureatom konkursu na najpiękniejszą posesję i balkon     w Gminie Koczała – edycja 2010 wręczone zostały nagrody.
· zagospodarowane zostały istniejące i nowe skwery w m. Koczała m.in. przy ul. Sportowej, teren po starym przystanku PKS koło szkoły, gdzie zniwelowano teren i ustawiono nowy krzyż. Dokonano nowych nasadzeń kwiatów i krzewów ozdobnych. Ustawione zostały ławki         i kosze przy ścieżce pieszo-rowerowej na ulicy Spacerowej oraz w ciągu ulic Miasteckiej i Człuchowskiej.
· posprzątano tereny wokół jeziora Dymno w ramach akcji sprzątanie świata, w której udział wzięli pracownicy Urzędu Gminy oraz radni.     Z tego obszaru zebrano mnóstwo pozostałości po wczasowiczach.
· rozebrano wybudowany w latach siedemdziesiątych w czynie społecznym odkryty zbiornik p.poż. przy ulicy Człuchowskiej w Koczale który psuł wizerunek naszej miejscowości, a także stwarzał zagrożenie szczególnie dla dzieci. Po ostatniej rozbudowie sieci wodociągowej         i kanalizacyjnej przybyło hydrantów na terenie miejscowości Koczała i  zbiornik ten przestał być użyteczny, co zadecydowało o jego rozbiórce. Działka po zbiorniku została przeznaczona na cele budowlane.
5. Złożone w 2009 r. wnioski w ramach Lokalnej Grupy Działania w celu pozyskania środków finansowych na realizację małych projektów ze względu na przedłużającą się procedurę oceny tych wniosków i konieczność ich uzupełniania są realizowane z opóźnieniem. Dot. to projektu pn. „Urządzenie letniej czytelni i zagospodarowanie placu przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Koczale” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z zakresu małych projektów oraz projektu „Kuchnię stworzymy, radość wszystkim sprawimy – wyposażenie sali wiejskiej w Pietrzykowie”. Trzy  inne projekty nie zostały zrealizowane w ogóle z uwagi na mijający termin organizacji planowanych imprez (dożynki, powitanie lata, Wieża Babel).
6. W 2010 r. przygotowana została niezbędna dokumentacja do złożenia wniosków w ramach Odnowy Wsi m.in. na rozbudowę i przebudowę świetlic wiejskich  w Załężu, Łękini i Starznie – wniosek Gminy Koczała oraz na budowę budynku sceny letniej przy  Gminnym Ośrodku Kultury w Koczale – wniosek złożony przez  GOK. Aktualnie trwa realizacja w/w projektów.
7. Ponadto zostały przygotowane i złożone zostały wnioski o dofinansowanie projektu pn. „Oznakowanie obszaru Natura 2000 Jeziora Dymno i turystyczne zagospodarowanie dzikiej plaży nad jeziorem Dymno w Koczale”   (do realizacji w 2011 r.) oraz „Doposażenie świetlic wiejskich i zagospodarowanie terenów przy świetlicach w Łękini, Pietrzykowie, Starznie i Załężu (do realizacji w 2012 r.)
8. Do czasu wybudowania nowej sali wiejskiej  w  Wilkowie  funkcjonuje nadal  sala  w Trzyńcu która została w 2010 r. odmalowana i wyposażona w nowe  meble (stoliki i krzesła). 
9.  Na podstawie umowy zawartej 21 stycznia 2010 roku na renowację elementów zabytkowych udzielono miejscowej parafii wsparcia finansowego   w wysokości 10.000,00 zł na zadanie pn. Prace budowlano-konserwatorskie elewacji wschodniej ściany wieży kościoła parafialnego w Koczale.
10.  W 2010 roku przygotowane zostały niezbędne materiały do złożenia wniosku w ramach konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn. „Unieszkodliwianie odpadów azbestowo-cementowych z terenu województwa pomorskiego - edycja 2010”. W tym celu m.in. przeprowadzono inwentaryzację                     i zaktualizowano Gminny Program Usuwania Azbestu w zakresie ilości wyrobów azbestowo-cementowych występujących na terenie gminy. Dnia     12 sierpnia 2010 r. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie kwoty 109.655,- zł. Konkurs został rozstrzygnięty w październiku 2010 r., natomiast wniosek Gminy został zakwalifikowany do dofinansowania             w II etapie kwalifikacji. Obecnie konkurs został już rozstrzygnięty i zgodnie           z decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                   i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” Gmina Koczała zakwalifikowana została do dotacji w wysokości do 76.758,- zł. Usuwanie azbestu odbywać się będzie w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne - część III: Usuwanie wyrobów zawierających azbest.
11. Prowadzone były dalsze działania promocyjne gminy Koczała. Na bieżąco aktualizowana jest strona internetowa. Okresowo wydawane są biuletyny informacyjne oraz utrzymywana jest współpraca  z mediami.
12. Podejmowano działania na rzecz zmniejszania bezrobocia w gminie , w tym zakresie ściśle współpracowano z Powiatowym Urzędem Pracy w Człuchowie w zakresie organizowania prac interwencyjnych, staży oraz przygotowania zawodowego.
13. Zorganizowane zostały Powiatowe Dożynki w gminie Koczała. Przygotowania do nich zostały rozpoczęte już w I półroczu 2010 r. od spotkania wszystkich zainteresowanych stron. Do prac przygotowawczych włączono szerokie grono osób m.in. pracowników Gminnego Ośrodka Kultury, Urzędu Gminy, Zespołu Kształcenia i Wychowania, pracowników interwencyjnych i robót publicznych. Podjęte działania odniosły dobry efekt.
14.  Wznowiło funkcjonowanie Internetowe Centrum Edukacyjno – Oświatowe mieszczące się w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Koczale. 

15.  Wykonano prace remontowano w budynkach remizy OSP w Starznie (łącznie z elewacją budynku) oraz w  Pietrzykowie.
16. Z inicjatywy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającej przy Urzędzie Gminy Koczała:

- w styczniu 2010 r. uruchomiony został punkt konsultacyjny dla osób   

  uzależnionych, współuzależnionych i członków ich rodzin. Punkt ten cieszy   

  się dużym zainteresowaniem.
· prowadzone były akcje promocyjne tj.: „Zachowaj trzeźwy umysł”,       w ramach której policjant sprawdzał trzeźwość kierowców i stan techniczny pojazdu, a uczennice rozdawały kierowcom ulotki typu: „Nie pozwól, by Tobą i Twoim autem kierowały promile” oraz  „Noc usypia”,
· Gmina gościła młodych artystów ze  stolicy Białorusi - Mińska, którzy wypoczywali w ośrodku Caritas w Duninowie, a na koncert zostali zaproszeni przez księdza proboszcza naszej parafii - Józefa Oleskiego. W czasie koncertu wystąpili młodzi artyści z dwóch szkół: grupy baletowo-tanecznej oraz chór pod nazwą „Marzenie”. Byli to muzycy, którzy występowali wielokrotnie za granicą i są laureatami wielu międzynarodowych nagród, a poziom występu był bardzo wysoki.
17. W budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Koczale pracownicy Urzędu Gminy oraz interwencyjni  wykonali szereg prac remontowych m.in. wykonano remonty dwóch łazienek z pomieszczeniami przyległymi tj. poczekalnią dzieci zdrowych oraz pomieszczeniem socjalnym dla pielęgniarek. Materiały budowlane zakupił Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koczale. 
18. Od początku listopada  2010 r. trwa adaptacja pomieszczeń magazynowych w Gminnym Ośrodku Zdrowia na mieszkania socjalne. Prace wykonywane są przez pracowników UG oraz interwencyjnych.  W pierwszym etapie robót obniżono grunt na zewnątrz budynku i wykonano fosę w celu odprowadzenia wód opadowych. Drugi etap polegał na wykonaniu prac budowlanych w pomieszczeniach wewnątrz budynku i montażu 8 sztuk okien przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo Produkcyjne „DUET w Człuchowie. Koszt wymiany okien wyniósł 3.210,- zł. 
19. W październiku 2010 r. . w Urzędzie Gminy Koczała odbyła się kampania promująca wykonywanie badań cytologicznych, podczas której zostały rozdane materiały informacyjne otrzymane przez Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku.
20.  Dwukrotnie tj. w maju i listopadzie 2010 roku gminę odwiedził mammobus Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ z Gdyni, w którym przeprowadzone były bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50 – 69 lat. 

21. Przeprowadzony został Powszechny Spis Rolny 2010 oraz rozpoczęto przygotowania do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań       w 2011 roku, który aktualnie trwa.

Przedstawione sprawozdanie ukazuje najważniejsze zadania, które były realizowane w gminie w 2010 roku, zaś szczegółowe informacje zawarte są w sprawozdaniu finansowym oraz informacjach przedłożonych przez jednostki organizacyjne gminy. 
Podkreślić należy, że w Gminie z roku na rok wydatki inwestycyjne wzrastają,          a w 2010 roku na ogólną kwotę wydatków 13.324,5 tys. zł wydatki inwestycje wyniosły ponad  4.726,98 tys. zł tj. 35,5 % wydatków.
