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1. Wprowadzenie
1.1 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest ocena efektów realizacji zadań ujętych w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami. Ma ono również ukazać zmiany jakie zaszły w gospodarce odpadami na terenie gminy w okresie od dnia 1 stycznia 2009r. do dnia 31 grudnia 2010r. (zwanym „okresem sprawozdawczym”). Wnioski ze Sprawozdania powinny również zostać wykorzystane podczas aktualizacji gminnego planu gospodarki odpadami i pomóc w określeniu kierunków niezbędnych działań na przyszłość.

Zakres informacji zawartych w Sprawozdaniu odpowiada treści przyjętego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Koczała. Przedstawia ono postępy w realizacji każdego z zadań zapisanych w planie oraz obrazuje system gospodarki odpadami na terenie gminy w dniu 31 grudnia 2010 r. w odniesieniu do wymienionych poniżej aspektów gospodarki odpadami:

1) Zmiany stanu gospodarki odpadami na terenie gminy oraz ocena zmian w gospodarce odpadami, w tym: 
a) Ilości i rodzaje odpadów wytworzonych, zebranych i zagospodarowanych
b)  Stan formalno – prawny i techniczny instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów oraz ocena ich mocy przerobowych

c) Stan formalno – prawny składowisk odpadów

2) Stan realizacji działań ujętych w gminnym planie gospodarki odpadami w okresie sprawozdawczym oraz jej ocena

3) Ocena kosztów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć

4) Ocena realizacji celów

Porównanie uzyskanego obrazu ze stanem gospodarki odpadami opisanym w planie pozwoli określić w jakim stopniu udało się zrealizować przedsięwzięcia przyjęte w planie gospodarki odpadami do dnia 31 grudnia 2010 r. Wnioski zawarte w sprawozdaniu  zostaną uwzględnione w aktualizacji gminnego planu gospodarki odpadami.

Dla zachowania konsekwencji w działaniach oraz ze względu na potrzebę uzyskania pełnego obrazu gospodarki odpadami na terenie gminy w pierwszym sprawozdaniu z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami zawarto informacje dotyczące zmian w gospodarowaniu wszystkimi rodzajami odpadów na jej terenie, zarówno komunalnymi, jak i gospodarczymi. Natomiast biorąc pod uwagę zmiany w ustawie o odpadach obowiązujące od 10 października 2005 roku oraz zmiany w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami, zaktualizowany gminny plan gospodarki odpadami będzie dotyczył już jedynie odpadów komunalnych. 

Jednakże ze względu na zachowanie konsekwencji w działaniach oraz potrzebę uzyskania pełnego obrazu gospodarki odpadami na terenie gminy w obecnym sprawozdaniu z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami znalazły się tak jak uprzednio informacje dotyczące zmian w gospodarowaniu wszystkimi rodzajami odpadów na jej terenie. 
1.2 Podstawa prawna

Obowiązek składania co dwa lata Radzie Gminy sprawozdań z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami został nałożony na organ wykonawczy gminy w art. 14 ust. 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach oraz przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458 oraz z 2006 r. Nr 63, poz. 441), która wprowadziła modyfikacje dotyczące zakresu gminnych planów gospodarki odpadami, okresu sprawozdawczego oraz procedury przygotowania sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami. Zgodnie z nowymi zapisami Ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458 oraz z 2006 r. Nr 63, poz. 441) organ wykonawczy gminy przedkłada sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami Radzie Gminy oraz Zarządowi Powiatu w terminie do dnia 31 marca, po upływie okresu sprawozdawczego (art. 14 ust. 13, pkt. 1). Podstawę prawną niniejszego opracowania stanowią między innymi następujące akty prawne:

1.  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, ze zmianami);

2.  Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, ze zmianami);

3.  Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2005 Nr 236, poz. 2008 ze zmianami);

4.  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami);

5. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. 1997 Nr 9, poz. 43 ze zmianami);

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2006 Nr 129, poz. 902 ze zmianami);

7.  Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. 2001 Nr 32, poz. 638 ze zmianami);

8.  Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. 2001 Nr 63, poz. 639 ze zmianami);

9. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr 80, poz. 717 ze zmianami);

10. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2004 Nr 3 poz. 20 ze zmianami);

11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620 ze zmianami);

12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206);

13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 103, poz. 872)

14. Dyrektywa 99/31/EEC z 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów;

15. Dyrektywa Rady 75/442/EEC z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów znowelizowana dyrektywa Rady 91/156/EEC, dyrektywa Rady 91/692/EEC oraz decyzja Komisji 96/350/EC.

1.3
Organy, którym sprawozdanie zostanie przedłożone
Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Gminy Koczała powinno zostać przedłożone do dnia 31 marca 2011 roku: 
- Radzie Gminy Koczała,
- Zarządowi Powiatu Człuchowskiego. 

1.4
Data i numer uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Gminnego Planu Gospodarki Odpadami
Plan Gospodarki Odpadami Gminy Koczała przyjęty został do realizacji uchwałą Rady Gminy Nr XXX/184/05 z dnia 4 kwietnia 2005 roku.
1.5
Okres, jaki obejmuje sprawozdanie
Art. 14 ust. 12 b ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw, mówi, że sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami obejmuje okres dwóch lat kalendarzowych wg stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres. Sprawozdanie obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2009r. do dnia 31 grudnia 2010r.
1.6
Krótkie omówienie zawartości poszczególnych części raportu – struktura dokumentu
Struktura dokumentu wynika bezpośrednio z wytycznych Ministra Środowiska ze stycznia 2011 r. dot. sposobu wykonywania sprawozdań z realizacji gminnych planów gospodarki odpadami. Dokument przedstawia w kolejnych rozdziałach:

Rozdział 1 – Wprowadzenie - cele i zakres opracowania oraz podstawy prawne i materiały źródłowe wykorzystane przy realizacji Sprawozdania z PGO gminy Koczała.

Rozdział 2 – Zmiany stanu gospodarki odpadami na terenie gminy oraz ocena zmian w gospodarce odpadami
Rozdział 3 – Stan realizacji działań ujętych w gminnym planie gospodarki odpadami w okresie sprawozdawczym oraz jej ocena.

Rozdział 4 – Ocena kosztów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć.
Rozdział 5 – Ocena realizacji celów.
Rozdział 6 – Podsumowanie - krótkie podsumowanie, zawierające informacje o ogólnej ocenie stanu realizacji planu gospodarki odpadami w ujęciu rzeczowym i finansowym, wnioski z analizy systemu monitoringu oraz określenie jakie zmiany do planu gospodarki odpadami należy uwzględnić w czasie jego aktualizacji i czy istnieje konieczność wyznaczenia nowych celów ogólnych lub nowych zadań.
1.7 Sposób zbierania informacji oraz ich źródła
Do sporządzenia niniejszego sprawozdania wykorzystano:
a) ewidencję ludności prowadzoną przez Urząd Gminy Koczała,

b) ewidencje podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Urzędzie Gminy Koczała,

c) raporty o stanie środowiska województwa pomorskiego,

d) plan gospodarki odpadami województwa pomorskiego,

e) plan gospodarki odpadami powiatu człuchowskiego,

f) realizacja budżetu Gminy Koczała w 2009 i 2010 r.,

g) wyniki kontroli porządkowych przeprowadzonych w omawianych latach,
1.8 Autorzy sprawozdania oraz instytucje współpracujące
Sprawozdanie sporządzone zostało przez Podinspektora ds. planowania przestrzennego i drogownictwa Urzędu Gminy Koczała.

2. Zmiany stanu gospodarki odpadami na terenie gminy oraz ocena zmian w gospodarce odpadami
2.1. Ilości i rodzaje odpadów wytworzonych, zebranych i zagospodarowanych
Tabela 1. Ilość i rodzaje odpadów komunalnych odebranych na terenie gminy w latach 2009-2010 [Mg].
	Lp
	Kod odpadu
	Nazwa odpadu
	2009
	2010

	
	20 01 02 15 01 07
	Szkło
Opakowania ze szkła
	18,0
	22,0

	
	20 01 36 20 01 35*
20 01 23*
	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki Urządzenia zawierające freony
	0,8
	3,1

	
	20 01 39 15 01 02
	Tworzywa sztuczne
Opakowania z tworzyw sztucznych
	7,0
	8,0

	
	20 03 01 20 03 99
	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
	340,0
	355,0

	
	20 03 07
	Odpady wielkogabarytowe
	0,5
	0,2


Wszystkie odpady komunalne odbierane są z terenu gminy i unieszkodliwiane poza gminą Koczała.
Na terenie Gminy Koczała prowadzi się selektywną zbiórkę odpadów. Na terenie gminy nie ma zakładu zajmującego się odzyskiem odpadów. Odpady z selektywnej zbiórki odpadów zabierane są przez Remondis Sanitech Poznań i odzyskiwane poza terenem Gminy Koczała.

Podsumowując w latach 2009-2010 z terenu Gminy Koczała segregowano i poddawano odzyskowi następujące surowce (tylko odpady komunalne):

· opakowania z tworzyw sztucznych /Pet/ -15 01 02,

· szkło zmieszane – 15 01 07.
2.2. Stan formalno – prawny i techniczny instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów oraz ocena ich mocy przerobowych odzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania i odzysku
Na terenie gminy Koczała nie ma instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Wszystkie odpady powstające na terenie Gminy Koczała i nadające się do odzysku są wywożone i podlegają procesom odzysku na terenie sąsiednich gmin. 
2.3. Stan formalno – prawny składowisk odpadów
Na terenie Gminy Koczała nie ma żadnego czynnego składowiska odpadów komunalnych. Mieszkańcy gminy mają obowiązek podpisania umowy z jedną z firm zajmujących się wywozem odpadów komunalnych na składowiska. 

Tabela 2. Stan formalno-prawny składowisk odpadów – stan na dzień 31 grudnia 2010 r.
	L. p.
	1
	2

	Gmina 
	Koczała
	Koczała

	Nazwa składowiska
	Składowisko odpadów komunalnych w Koczale
	Składowisko odpadów komunalnych w Pietrzykowie

	Nazwa I adres zarządzającego składowiskiem
	Urząd Gminy Koczała

ul. Człuchowska 27

77-220 koczała
	Urząd Gminy Koczała

ul. Człuchowska 27

77-220 koczała

	Decyzja w sprawie wstrzymania użytkowania art. 59 ustawy o odpadach)
	
	

	Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów na podstawie art. 54 ustawy o odpadach
	Starosta Człuchowski 

RLiOŚ. 7634-1.1/05 z dnia 2005-04-18
	Starosta Człuchowski 

RLiOŚ. 7634-1.1/05 z dnia 2005-04-18

	Zgoda na zamknięcie  wydzielonej części składowiska na podstawie art. 54 ustawy o odpadach
	
	

	Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej
	
	

	Pozwolenie zintegrowane
	
	

	Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów   
	
	

	Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska
	
	

	Decyzja o dostosowaniu..
	
	

	.Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej
	
	

	Pozwolenie na użytkowanie
	Państwowy Terenowy Inspektor Sanitarny w Miastku,

22-10-1992, Nr II-4/6/92

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Słupsku,

19-02-1993, Nr II.A-17/9/93
	Państwowy Terenowy Inspektor Sanitarny w Miastku,

22-10-1992, Nr II-4/6/92

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Słupsku,

19-02-1993, Nr II.A-17/9/93

	Pozwolenie na budowę
	
	

	Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu    
	
	

	Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)
	
	


Na terenie gminy obecnie pozostały dwa nieczynne składowiska odpadów – w Koczale i w Pietrzykowie. Dwa pozostałe w Bielsku i Łękini zostały zrekultywowane.
3. Stan realizacji działań ujętych w gminnym planie gospodarki odpadami w okresie sprawozdawczym oraz jej ocena

Tabela 3. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy w latach 2009-2010.

	Lp.
	ZADANIE
	LATA
	DZIAŁANIA

	1.
	Rekultywacja istniejących składowisk odpadów komunalnych
	2004-2014
	Przystąpiono do II etapu rekultywacji składowisk odpadów w Bielsku i Łękini. Wyrównano teren po uprzątniętym składowisku oraz dokonano nasadzeń drzew.

	
	Monitoring i bieżąca likwidacja „dzikich” składowisk odpadów
	Praca ciągła
	Nie podjęto działań w zakresie identyfikacji i lokalizacji „dzikich składowisk” ze względu na to, iż trwa proces rekultywacji składowisk wykorzystywanych do 2003 roku legalnie.

	
	Utrzymywanie czystości na szlakach turystycznych
	Praca ciągła
	Gmina Koczała wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Gminy Koczała oraz Nadleśnictwam Miastko i Niedźwiady monitorują i utrzymują na bieżąco czystość na szkalach turystycznych zlokalizowanych w gminie.

	
	Egzekwowanie prawa w zakresie utrzymania czystości i porządku 
	Praca ciągła
	Przeprowadzono kontrolę ładu i porządku na terenie gminy. W trakcie kontroli zwracano uwagę na to czy nieruchomość posiada podpisaną umowę na wywóz odpadów stałych, czy wyposażona jest w zbiornik bezodpływowy i wywożone są ścieki lub czy podłączona jest do kanalizacji sanitarnej – jeżeli istnieje taka możliwość. Mieszkańcy nie wywiązujący się ze swoich obowiązków otrzymali ustne upomnienia. 

	
	Zwiększenie strumieni zbieranych selektywnie
	Praca ciągła
	Obecnie na terenie gminy Koczała selektywną zbiórką objęte jest szkło i plastyk. Gmina organizuje  zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego. Odpady ulegające biodegradacji są w większości  zagospodarowywane przez ich wytwórców na kompostownikach.  

	
	Edukacja ekologiczna – podnoszenie świadomości społeczeństwa
	Praca ciągła
	Informowano mieszkańców na zebraniach wiejskich o obowiązkach w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie. Wraz z firmą odbierającą odpady z terenu gminy rozdawano ulotki na temat selektywnej zbiórki odpadów. 

W ZKiW w Koczale na bieżąco prowadzona jest edukacja w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami. Każdego roku mieskańcy gminy włączają się w akcje sprzątania świata.


4. Ocena kosztów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć

Tabela 4. Koszty poniesione na realizację zadań określonych w gminnym planie gospodarki odpadami w latach 2009-2010.
	p.
	Nazwa zadania
	Kwota przewidziana na zadanie

[tys. PLN]
	Koszty poniesione w latach 2009-2010
[tys. PLN]
	Źródło finansowania

	I. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

	1.
	Rekultywacja istniejących składowisk odpadów komunalnych
	999
	1,8
	środki własne

	2.
	Monitoring i bieżąca likwidacja „dzikich” składowisk odpadów
	4
	-
	-

	3.
	Egzekwowanie prawa w zakresie utrzymania czystości i porządku
	1,3
	Koszty adm.
	środki własne

	4.
	Rozszerzenie zorganizowanej zbiórki odpadów na terenie gminy
	b.d
	b.d
	środki przeds. wywozowego

	5.
	Utrzymywanie czystości na szlakach turystycznych
	6
	koszty adm.
	środki własne I instytucji współpracujących

	 6.
	Edukacja mieszkańców z zakresu gospodarki odpadami stałymi
	1
	koszty adm.
	środki własne

	7.
	Kampania na rzecz minimalizacji ilości odpadów (konsumenci, producenci),
	1
	koszty adm.
	środki własne

	8.
	Kampania na rzecz czystości środowiska (mieszkańcy, władze lokalne, organizacje społeczne, turyści)
	1
	koszty adm.

	środki własne

	9.
	Tworzenie ponadlokalnych związków ds. zagospodarowania odpadów
	4,5
	-
	-

	Razem
	18,8
	1,8
	-

	II. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi

	1.
	Zwiększenie ilości strumieni zbieranych selektywnie
	10
	-
	-

	Razem
	10
	-
	-

	III. przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym

	1.
	Inwentaryzacja wytwórców odpadów sektora gospodarczego
	2
	-
	-

	Razem
	2
	-
	-

	IV. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi

	1.
	Organizacja cyklicznych akcji zbiórki odpadów niebezpiecznych
	-
	-
	-

	Razem
	-
	-
	-

	Suma (I+II+III+IV)
	1029,8
	1,2
	-


5. Ocena realizacji celów
Ze względu na to, iż nie dokonano aktualizacji gminnego planu gospodarki odpadami zastosowano tabelę wskaźników z ubiegłego okresu sprawozdawczego.

Tabela 5. Zestawienie wskaźników realizacji gminnego planu gospodarki odpadami
	Lp.
	Nazwa wskaźnika
	Jednostka miary
	Wartość wskaźnika dla roku bazowego (2004)
	Przewidywana wartość wskaźnika na koniec 2010r.
	Osiągnięta wartość wskaźnika na koniec 2010r.

	A. Wskaźniki stanu gospodarki odpadami i zmiany presji na środowisko

	1.
	Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych/1 mieszkańca na rok
	kg/M/rok
	100-150
	140-200
	105

	2.
	Masa odpadów z sektora komunalnego deponowanych na składowisku 
	Mg/rok
	472,5
	619,20
	388

	3.
	Stopień objęcia zorganizowaną zbiórką odpadów mieszkańców gminy
	%
	30
	70
	95

	4.
	Stopień wydzielenia odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych
	%
	~0
	70
	20

	5.
	Liczba zamkniętych i poddanych rekultywacji składowisk odpadów
	ilość
	0
	4
	2

	6.
	Stopień redukcji odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska
	%
	b.d.
	60
	40

	7.
	Nakłady na gospodarkę odpadami (w tym inwestycyjne i pozainwestycyjne)
	tys. zł/rok
	7,4
	14,9
	1,8

	B. Wskaźniki świadomości ekologicznej

	1.
	Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy gospodarki odpadami 
	% i opis
	13,23
	21
	21

	2.
	Ilość i rodzaj interwencji (wniosków) podejmowanych przez jednostki kontrolne
	ilość
	1
	6
	2

	3.
	Ilość i rodzaj kampanii edukacyjno-informacyjnych
	ilość
	2
	5
	1


Podsumowując osiągnięte wskaźniki można zauważyć, że w bieżącym okresie sprawozdawczym zmniejszyła się ilość wytwarzanych odpadów komunalnych  i składowanych na składowiskach. Pozostałe wskaźniki pozostają na podobnym poziomie jak w latach ubiegłych.
6. Podsumowanie
Z 12 działań i celów przyjętych w PGO dla Gminy Koczała:

· część zadań ma charakter ciągły – w okresie planowania zostały wykonane w całości

· część zadań wymaga zmiany podczas aktualizacji Planu,

· zadanie dot. tworzenia ponadlokalnych związków ds. zagospodarowania odpadów zależy od terminu utworzenia Związku Międzygminnego,

Podsumowanie stopnia realizacji celów i zadań zawartych w Planie wraz z wytycznymi do aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami Gminy Koczała na lata 2008-2012 wynikającymi z przeprowadzonych analiz stanu realizacji planu gospodarki odpadami w ujęciu rzeczowym i finansowym przedstawiono w Tabeli 6.

Tabela 6. Ocena stopnia realizacji zadań przyjętych w Planie Gospodarki odpadami Gminy Koczała na lata 2009-2010.

	Lp.
	Nazwa zadania
	Stopień realizacji w %
	Zalecenia podczas aktualizacji planu

	I. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

	1.
	Rekultywacja istniejących składowisk odpadów komunalnych
	40
	Kontynuacja realizacji zadania

	2.
	Monitoring i bieżąca likwidacja „dzikich” składowisk odpadów
	0
	Zadanie ciągłe

	3.
	Egzekwowanie prawa w zakresie utrzymania czystości i porządku
	100
	Zadanie ciągłe

	4.
	Rozszerzenie zorganizowanej zbiórki odpadów na terenie gminy
	0
	Kontynuacja zadania

	5.
	Utrzymywanie czystości na szlakach turystycznych
	100
	Kontynuacja zadania

	6.
	Edukacja mieszkańców z zakresu gospodarki odpadami stałymi
	100
	Kontynuacja zadania

	7.
	Kampania na rzecz minimalizacji ilości odpadów (konsumenci, producenci)
	100
	Kontynuacja zadania

	8.
	Kampania na rzecz czystości środowiska (mieszkańcy, władze lokalne, organizacje społeczne, turyści)
	100
	Kontynuacja zadania

	9.
	Tworzenie ponadlokalnych związków ds. zagospodarowania odpadów
	0
	W pierwszej kolejności wyznaczenie zadania: - utworzenie Związku Międzygminnego i nawiązanie współpracy w zakresie gospodarki odpadami

	II. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi

	1.
	Zwiększenie ilości strumieni zbieranych selektywnie
	0
	Kontynuacja zadania

	III. przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym

	1.
	Inwentaryzacja wytwórców odpadów sektora gospodarczego
	0
	Realizacja w oparciu o  wojewódzką bazę danych dot. gospodarki odpadami

	IV. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi

	1.
	Organizacja cyklicznych akcji zbiórki odpadów niebezpiecznych
	0
	Kontynuacja zadania


Opracowanie własne
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