UCHWAŁA  Nr XV/82/11

Rady Gminy Koczała

z  dnia 29 grudnia 2011 roku

w  sprawie  głównych zadań społeczno-gospodarczego rozwoju Gminy 

Koczała  na 2012  rok 

     Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)

Rada Gminy Koczała uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się główne zadania  społeczno-gospodarczego rozwoju Gminy Koczała 

na 2012 rok  -  jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Koczała.

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega  podaniu do publicznej wiadomości poprzez 

    rozplakatowanie  jej  na tablicach  ogłoszeń w budynku  Urzędu Gminy  

    oraz   w Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                                       Wiceprzewodniczący Rady

                                                                         Gabriela Barbara Szulc  
 GŁÓWNE  ZADANIA
SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO  ROZWOJU  GMINY  KOCZAŁA  
DO  REALIZACJI  W  2012  ROKU  
I. ZADANIA DOFINANSOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ:
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Starzno i Ostrówek          w gminie Koczała – zadanie z ramienia Gminy będzie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Koczale. Wniosek o dofinansowanie w/w zadania          w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 3.2.1., „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” został złożony       w styczniu 2011 r. a podpisanie umowy nastąpiło 17 sierpnia 2011 r. Przetarg  na wykonanie powyższych robót ogłoszony został 28 listopada 2011 r., otwarcie ofert nastąpi 10.01.2012 r. Zakończenie realizacji zadania planowane jest  do 15 września 2012 r. Wartość projektu wynosi 2.514.022,44 zł, w tym dofinansowanie   
1 444 782,00 zł.
2. Kontynuacja prac budowlano–konserwatorsko-renowacyjnych przy zabytkowym kościele filialnym pw. Św. Andrzeja Boboli w Pietrzykowie w ramach międzygminnego projektu „Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn w powiecie człuchowskim – remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach    Czarne, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica i Przechlewo i wykorzystanie ich do celów kultury, edukacji              i poprawy atrakcyjności turystycznej regionu” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej 8. Lokalna infrastruktura podstawowa Działanie 8.1.2 Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy. W związku z oszczędnościami wynikającymi ze sporządzonego kosztorysu różnicowego wynoszącymi 39.883,36 zł oraz oględzinami realizacji zadania przez przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Słupsku, Gmina Koczała zwróciła się z wnioskiem                 o rozszerzenie zakresu robót w w/w kościele i otrzymała pozytywną odpowiedź.    Do zakresu prac dodatkowych wejdą: wykonanie elewacji kościoła, wymiana chodnika prowadzącego do obiektu oraz renowacja i konserwacja wszystkich drzwi wejściowych z oryginalnymi XVIII-wiecznymi zawiasami. Prace te będą kontynuowane w 2012 r. Całkowity przewidywany koszt realizacji projektu wynosi 3.990.941,93 zł, wkład własny Gminy Koczała 45.268,69 zł, a dofinansowanie 256.522,60 zł.
3. Zakończenie i rozliczenie prac budowlanych na terenie rekreacyjnym nad jeziorem Dymno w Koczale w ramach międzygminnego projektu „Kraina Czystych Jezior   i Rzek – budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała              i Rzeczenica”. Zadanie to realizowane jest przy współudziale środków finansowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Działanie 6.1. Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny. W ramach projektu zagospodarowany został teren rekreacyjny nad Jeziorem Dymno                w Koczale m.in. poprzez utworzenie pola namiotowego na 20 namiotów indywidualnych, budowę budynku socjalnego z sanitariatami (wyposażonymi          w toalety, prysznice i umywalki) oraz z recepcją i kuchnią dla przebywających na polu namiotowym, magazynem-wypożyczalnią na sprzęt wodny i sprzęt ratowników WOPR. Zagospodarowano kąpielisko poprzez ustawienie na plaży ławeczek               i przebieralni, urządzono boisko do piłki plażowej, ogródek letni z miejscami do siedzenia, stołami i letnią roślinnością, plac gier i zabaw dla dzieci, miejsce na ognisko do grillowania ze stolikami, ławeczkami i zadaszeniem, kosze na śmieci, ławki, stoły oraz oświetlenie, doprowadzono sieć wodociągową, kanalizacyjną          i energetyczną. W Starej Brdzie Pilskiej i w Wilkowie powstały stanice wyposażone w wiatę z miejscem na ognisko, ławki, pojemniki na śmieci i tablice informacyjne. Dodatkowo w Starej Brdzie Pilskiej powstanie pomost-kładka oraz ustawione zostaną toalety przenośne. Całkowity planowany koszt realizacji projektu to 16.356.243,06 zł , w tym  wkład własny Gminy Koczała 666.584,78 zł. Wysokość dofinansowania stanowi kwota 999.877,16 zł. Planuje się zakończenie prac              w grudniu 2011 roku, natomiast  rozliczenie finansowe nastąpi w 2012 roku.          Na dzień dzisiejszy jest wstępna zgoda Urzędu Marszałkowskiego odnośnie przesunięcia terminu rzeczowego zakończenia realizacji projektu na dzień               30 czerwca 2012 r. a finansowego  na dzień 30 sierpnia 2012 r. 
4. Całkowite zakończenie rozliczenia finansowego realizacji projektu „Rozbudowa                       i przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Łękinia, Starzno i Załęże przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013 Program oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”. Koszt realizacji projektu wyniósł 382.684,00 zł, w tym dotacja 233.423,00 zł, natomiast wkład Gminy Koczała 37.967,26 zł. Wniosek o płatność został złożony 14.10.2011 r., a pierwsze uzupełnienie  14.12.2011 r.
II. ZADANIA (OPERACJE) DOFINANSOWANE  PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA  – NASZYJNIK  PÓŁNOCY  W  DEBRZNIE:
1. Zakończenie rozliczenia finansowego realizacji projektu „Oznakowanie obszaru NATURA 2000 „Jezioro Dymno” i turystyczne zagospodarowanie dzikiej plaży nad jeziorem Dymno w Koczale” dofinansowanego w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 20.777,36 zł, zaś dofinansowanie 11.872,49 zł. Wniosek o płatność został złożony 21.09.2011 r.      Do tej pory Gmina nie otrzymała wezwania do uzupełnienia wniosku, ani zwrotu poniesionych wydatków.
2. Realizacja zadania pn. „Budowa wiaty rekreacyjnej przy remizie OSP                w Pietrzykowie” w zakresie małych projektów  w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW lata 2007-2013. Wniosek o przyznanie pomocy złożony został w dniu 14 lipca 2011 r. natomiast pierwsze uzupełnienie w grudniu 2011 r. Koszt całkowity projektu wynosi 39.350,77 zł, a dofinansowanie     17.999,99 zł. Wkład własny Gminy to  kwota  21.350,78 zł.
3. Realizacja projektu pn. „Zagospodarowanie terenów przy GOK i remizie OSP    w Koczale” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy     w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. Wniosek o przyznanie pomocy złożony został w dniu 29 września 2011 r. i uzupełniony w grudniu 2011 roku. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 179.332,60 zł, w tym dofinansowanie       100.000,00 zł. W ramach projektu powstanie parking i chodnik przy OSP oraz teren zielony.
4. Realizacja operacji pn. „Doposażenie świetlic wiejskich i zagospodarowanie terenu przy świetlicach w Łękini, Pietrzykowie, Starznie i Załężu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie” Działania 9.3 Lokalne Inicjatywy obywatelskie, współfinansowanego                       z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowity przewidywany koszt realizacji projektu wynosi 233.900,11 zł, wkład własny Gminy to 31.215,94 zł,         a wysokość dofinansowania 176.890,28 zł. Zakończenie realizacji projektu planuje się na 31.05.2012  r.
5. Zakończenie rozliczenia finansowego operacji pn. „Doposażenie placu zabaw na osiedlu mieszkaniowym w Koczale”  w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu 29.392,94 zł, wielkość wnioskowanego dofinansowania 16.739,86 zł, wkład własny Gminy Koczała  12.653,08 zł. Wniosek o płatność złożony 22 września 2011 r., brak natomiast informacji o terminie rozpatrzenia wniosku i zwrotu poniesionych nakładów na realizację tego zadania.
III. REALIZACJA PROJEKTÓW PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY KOCZAŁA:
1. Kontynuacja i zakończenie realizacji projektu systemowego w Zespole Kształcenia       i Wychowania w Koczale z zakresu indywidualizacji nauczania dzieci klas I - III  pn. „Dobry start, początkiem sukcesów - wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I – III” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Termin realizacji projektu:                       od października 2011 r. do 31.07.2012 roku.
2. Projekt edukacyjno-kulturalny realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury             w Koczale pn. „Korzenie i pędy” dotowany będzie przez Akademię Orange kwotą 48.000,00 zł, przy wkładzie własnym 9.200,00 zł. W czasie realizacji projektu        w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku powstanie płyta z piosenkami        o Koczale w nowych aranżacjach, śpiewnik oraz odbędą się zajęcia muzyczno-wokalne dla młodych mieszkańców Koczała, a na zakończenie projektu koncert        w wykonaniu naszych młodych uzdolnionych muzyków.
3. Projekt Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczale „Doposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej i Czytelni Komputerowej „WIEDZA” w Bielsku                 w 6 zestawów komputerowych”, który realizowany będzie w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW lata 2007-2013. Obecnie trwa drugie uzupełnienie. Całkowita przewidywana wartość projektu 20.082,00 zł, dofinansowanie 12.105,00 zł. Zakupiony sprzęt będzie służył wszystkim odwiedzającym te placówki. Ponadto zostaną przeprowadzone szkolenia z zakresu obsługi komputera i Internetu w bibliotece        w Koczale, zaś w czytelni w Bielsku odbywać się będą zajęcia edukacyjne dla dzieci. 
IV. POZOSTAŁE  ZADANIA: 

1. Utrzymanie bieżącej działalności Urzędu Gminy i placówek podległych.

2. Wyposażenie pracowni komputerowej Zespołu Kształcenia i Wychowania                   w Koczale w nowy sprzęt komputerowy.

3. Wykonanie remontu dachu na budynku Publicznego Gimnazjum: sala gimnastyczna.
4. Udzielenie wsparcia finansowego miejscowej parafii w realizacji robót budowlanych konserwatorsko-restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, tj. na odnowienie elewacji ściany północnej zewnętrznej zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Narodzenia N.M.P. w Koczale (dotacja w wysokości 10.000,00 zł.). 
5. Budowa chodnika i drogi w miejscowości Bielsko oraz chodników i parkingów       w Koczale.

6. Zakup i ustawienie nowej wiaty przystankowej na przystanku na żądanie                  w Zapadłem, przy drodze powiatowej Trzyniec - Stara Brda Pilska.

7. Zakup sprzętu hydraulicznego - nożyc do cięcia blachy dla OSP.

8. Zakup alkotestu dla miejscowej  policji (koszt 3,5 tys. zł).

9. Dokonanie rozliczenia z tyt. przejęcia na własność Gminy budynku byłego domu towarowego w Koczale.
10. Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Dymno i utworzenie na bazie połączenia instytucji kultury m.in. GOK i GBP oraz kompleksu turystycznego nad jeziorem      Centrum Kultury i Rekreacji. 
11. Pozyskanie gruntów na salę wiejską w Wilkowie.
12. Przygotowanie wniosków i niezbędnej dokumentacji na nowe projekty z terminem realizacji na 2013 rok, a  w szczególności  w ramach Lokalnej Grupy Rybackiej.
13. Uruchomienie cmentarza komunalnego.
14. Ograniczenie zatrudnienia.
15. Szukanie nowych źródeł dochodowych:  m.in. z biogazowni.
16. Podejmowanie intensywniejszych działań zapewniających wyższy wskaźnik odzyskania zaległości podatkowych.
17. Pozyskanie tymczasowych pomieszczeń zapewniających nocleg dla osób eksmitowanych i bezdomnych.
Koczała 2011-12-10
