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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXI/136 /04
Rady Gminy w Koczale
z dnia 4 sierpnia 2004r.

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2004-2008

	Dział
	Cel
	Zadanie
	Termin rozpoczęcia programu
	Łączne nakłady finansowe na program
	Dotychczasowe nakłady poniesione na finansowanie programu wydatków do 2003 roku
	Wysokość wydatków

	Rozdział
	
	
	Termin zakończenia programu
	
	
	W roku budżetowym

 2004                  

a) środki własne                b) pożyczka                c) śr. U.E.                     d) inne
	W roku budżetowym 2005                 a) środki własne                b) pożyczka                c) śr. U.E.                     d) inne
	W roku budżetowym 2006                 a) środki własne                b) pożyczka                c) śr. U.E.                     d) inne
	W roku budżetowym 2007                a) środki własne                b) pożyczka                c) śr. U.E.                     d) inne
	W roku budżetowym 2008                  a) środki własne                b) pożyczka                c) śr. U.E.                     d) inne

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	900
	Uporządkowanie stanu gospodarki ciepłowniczej w Gminie Koczała
	Modernizacja sieci ciepłowniczej i kotłowni osiedlowej 
	 2004
	5 791 950,00 zł
	190 000,00 zł
	1 250 000,00 zł
	      68 688,00 zł 
	100 000,00  zł
	                 -   zł 
	                 -   zł 

	
	
	
	
	
	
	                       -   zł 
	  1 300 000,00 zł 
	                   -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 

	90017
	
	
	2005
	
	
	                       -   zł 
	  3 708 262,00 zł 
	300 000,00  zł
	                 -   zł 
	                 -   zł 

	
	
	
	
	
	
	                       -   zł 
	                    -   zł 
	                   -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 

	010
	Uporządkowanie stanu gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Koczała
 
	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koczała
	 2004
	3 669 481,60 zł
	74 122,00 zł
	       160 000,00 zł 
	839 608,42 zł
	                   -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 

	
	
	
	
	
	
	                       -   zł 
	     - zł 
	                   -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 

	01010
	
	
	2005
	
	
	                       -   zł 
	2 290 368,69 zł 
	                   -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 

	
	
	
	
	
	
	                       -   zł 
	305 382,49  zł 
	                   -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 

	010
	
	Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w Koczale, ul. Południowa, Szkolna, Akacjowa
	2005
	700 000,00 zł
	0 zł
	- zł
	20 000,00  zł
	155 000,00  zł
	                 -   zł 
	                 -   zł 

	
	
	
	
	
	
	                       -   zł 
	-   zł
	-   zł
	                 -   zł 
	                 -   zł 

	01010
	
	
	2006
	
	
	                       -   zł 
	-   zł
	525 000,00  zł
	                 -   zł 
	                 -   zł 

	
	
	
	
	
	
	                       -   zł 
	-   zł
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	010
	Uporządkowanie stanu gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Koczała
	Budowa sieci wodno kanalizacyjnej do Dymina
	2005
	600 000,00 zł
	0 zł
	                 -   zł 
	20 000,00  zł
	80 000,00  zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 

	
	
	
	
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	50 000,00  zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 

	01010
	
	
	2006
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	450 000,00  zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 

	
	
	
	
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 

	010
	
	Budowa sieci wodnej do m. Działek i Załęże
	2008
	300 000,00 zł
	0 zł
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	30 000,00  zł 

	
	
	
	
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 

	01010
	
	
	2010
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 

	
	
	
	
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 

	010
	
	Budowa sieci wodnej do m. Zapadłe
	2008
	180 000,00 zł
	0 zł
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	20 000,00  zł

	
	
	
	
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 

	01010
	
	
	2010
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 

	
	
	
	
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 

	010
	
	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Starzno i Ostrówek
	2007
	500 000,00 zł
	0 zł
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	30 000,00  zł 
	95 000,00  zł 

	
	
	
	
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 

	01010
	
	
	2008
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	-  zł 
	375 000,00  zł

	
	
	
	
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 

	010
	
	Budowa sieci wodnej od m. Pietrzykowo do m. Ciemino
	2006
	60 000,00 zł
	0 zł
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	15 000,00  zł 
	                 -   zł 
	- zł 

	
	
	
	
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 

	01010
	
	
	2006
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	45 000,00  zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 

	
	
	
	
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 

	921
	Rozwój infrastruktury kulturalnej i sportowej
	Modernizacja sali wiejskiej w Pietrzykowie
	2004
	327 423,31 zł
	76 339,70 zł
	25 000,00  zł 
	25 133,39  zł 
	25 950,22  zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 

	
	
	
	
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 

	92105
	
	
	2006
	
	
	25 000,00   zł 
	84 000, 00  zł
	66 000,00  zł
	                 -   zł 
	                 -   zł 

	
	
	
	
	
	
	zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 

	900
	
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łękini
	2004
	25 000,00 zł
	0 zł 
	          25 000,00  zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 

	
	
	
	
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 

	90017
	
	
	2004
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 

	
	
	
	
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 

	900
	
	Zakończenie remontu szatni sportowej
	2004
	45 000,00 zł
	40 000,00 zł
	5 000,00   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 

	
	
	
	
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 

	90017
	
	
	2004
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 

	
	
	
	
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	801
	Rozwój infrastruktury kulturalnej i sportowej
	Budowa dwóch kortów tenisowych
	2004
	97 620,96 zł
	0 zł
	49 561,69  zł
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 

	
	
	
	
	
	
	zł
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 

	80110
	
	
	2004
	
	
	48 059,27  zł
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 

	
	
	
	
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 

	801
	
	Budowa boisk lekkoatletycznych
	2007
	1 100 000,00 zł
	0 zł
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	100 000,00   zł
	50 000,00   zł 

	
	
	
	
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 

	80110
	
	
	2010
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	300 000,00   zł 
	150 000,00   zł 

	
	
	
	
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 

	801
	
	Budowa sali gimnastycznej dla ZKiW w Koczale
	2007
	4 000 000,00 zł
	0 zł
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	100 000,00   zł 
	80 000,00   zł 

	
	
	
	
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 

	80110
	
	
	2009
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 

	
	
	
	
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 

	801
	Rozwój infrastruktury oświatowej

i edukacyjnej


	Roboty remontowo dekarskie gimnazjum
	2004
	95 961,31 zł
	0 zł
	47 961,31 zł
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 

	
	
	
	
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 

	80110
	
	
	2004
	
	
	 48 000,00  zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 

	
	
	
	
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 

	854
	
	Modernizacja świetlicy szkolnej
	2004
	26 000,00 zł
	0 zł
	26 000,00 zł
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 

	
	
	
	
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 

	85401
	
	
	2004
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 

	
	
	
	
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 

	801
	
	Modernizacja budynku szkoły podstawowej
	2005
	400 000,00 zł
	0 zł
	                 -   zł 
	50 000,00   zł 
	50 000,00   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 

	
	
	
	
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 

	80110
	
	
	2006
	
	
	                 -   zł 
	150 000,00   zł 
	150 000,00   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 

	
	
	
	
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 

	900
	Uporządkowanie gospodarki odpadami
	Likwidacja i rekultywacja składowisk odpadów
	2004
	400 000,00 zł
	0 zł
	7 320,00   zł 
	10 000, 00   zł 
	10 000,00   zł 
	                 -   zł 
	-   zł 

	
	
	
	
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 

	90002
	
	
	2010
	
	
	                 -   zł 
	zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 

	
	
	
	
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 

	600
	Poprawa sieci dróg
	Modernizacja dróg gminnych etap I
	2004
	200 000,00 zł
	0 zł
	5 000,00   zł 
	20 000,00   zł
	25 000,00   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 

	
	
	
	
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 

	60016
	
	
	2006
	
	
	                 -   zł 
	75 000,00   zł 
	75 000,00   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 

	
	
	
	
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	600
	Poprawa sieci dróg
	Modernizacja dróg gminnych etap II
	2007
	600 000,00 zł
	0 zł
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	30 000,00   zł 
	30 000,00   zł 

	
	
	
	
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 

	60016
	
	
	2010
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	60 000,00   zł 
	60 000,00   zł 

	
	
	
	
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 

	750
	Rozwój infrastruktury informacyjnej
	Komputeryzacja Urzędu Gminy
	2004
	30 000,00 zł
	0 zł
	30 000,00  zł
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 

	
	
	
	
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 

	75023
	
	
	2004
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 

	
	
	
	
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 

	900
	Rozwój budownictwa socjalnego
	Adaptacja budynku biurowego na lokale socjalne
	2004
	83 000,00 zł
	63 000,00 zł
	20 000,00  zł
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 

	
	
	
	
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 

	90017
	
	
	2004
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 

	
	
	
	
	
	
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 

	
	RAZEM
	
	19 231 437,18 zł
	443 461,70 zł
	  1 650 843,00  zł 
	1 053 429,81 zł
	460 950,22 zł
	260 000,00 zł.
	305 000,00 zł

	
	
	
	
	
	                 -   zł 
	1 300 000,00 zł
	50 000,00 zł
	                 -   zł 
	                 -   zł 

	
	
	
	
	
	121 059,27 zł              
	6 307 630,69 zł
	1 611 000,00 zł
	360 000,00 zł
	585 000,00 zł

	
	
	
	
	
	                 -   zł 
	305 382,49 zł
	                 -   zł 
	                 -   zł 
	                 -   zł 


